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I. Паспорт муниципальной программы Добровского муниципального округа "Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2024-2027 годы"

	Ответственный исполнитель
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа (далее отдел ЖКХ и дорожной деятельности)

	Соисполнители
	Отдел строительства и архитектуры администрации Добровского муниципального округа

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2024-2027 годы

	Подпрограммы
	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы
2. Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы
3. Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы
4. Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой, услугами ЖКХ, благоустройство на 2024-2027 годы

	Цель муниципальной программы
	Создание условий жизнедеятельности населения Добровского муниципального округа в части улучшения жилищных условий, обеспечения населения централизованным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, утилизацией ТБО, улучшение экологической обстановки, благоустройством, а также совершенствование дорожной деятельности

	Индикаторы цели
	Удовлетворенность населения Добровского муниципального округа уровнем предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства

	Задачи муниципальной программы
	-  Снижение потребления электроэнергии и газа
- Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.
- Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, ликвидация несанкционированных свалок.
- Улучшение жилищных условий, в т.ч. для отдельных категорий граждан (членов семей лиц участников в СВО), благоустройство территории округа

	Показатели задач
	Показатель 1 задачи:
- замена уличных светильников и газового оборудования в котельных бюджетной сферы, модернизация систем теплоснабжения ,шт;
Показатель 1 задачи:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям %;
Показатель 1 задачи:
- количество ликвидированных несанкционированных свалок -ед;
Показатель 1 задачи:
-охват населения коммунальными услугами %


	Объемы финансирования за счёт средств бюджета муниципального округа всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы
	Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета муниципального округа775 454 293,78 руб., из них:
2024 год – 262 049 642,88 руб.
2025 год – 307 877 995,50 руб.;
2026 год – 104 999 363,87 руб.;
2027год – 100 527 291,53 руб
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

	Объемы финансирования за счёт средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством, в том числе по годам реализации муниципальной программы
	Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств иных источников (областной бюджет) 792 460 441,61 руб., из них:
2024 год – 193 437 927,01 руб.
2025 год – 233 946 511,14 руб.;
2026 год – 69 344 852,23 руб.;
2027год – 295 731 151,23 руб
Объемы финансирования за счет иных источников программы ежегодно уточняются.
Объем финансирования федерального бюджета – 714 643 761,47 руб. в том числе:
2024г. – 447 989 988,04 руб.;
2025г. – 266 653 773,43 руб.;
2026г. - 0 руб.
2027год-0руб.
Объем финансирования средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 2024 г.- 41 024 000,00 руб.
Объем финансирования с внебюджетных средств 2025г. – 0руб

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Добровского муниципального округа с твёрдым покрытием до 100%;
 - Снижение потребления энергоресурсов и теплоресурсов по сравнению с базовым 2023 годом;
- увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, улучшение экологической ситуации в муниципальном районе за счет создания условий утилизации ТКО и ЖБО от населения и предприятий, очистка рек и приток, ликвидация несанкционированных свалок;
- Развитие систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения улучшение жилищных условий, улучшение благоустройства населенных пунктов района



II. Описательная часть программы

1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в области обеспечения населения округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ

По состоянию на 1 января 2024 года только 465,9 км муниципальных дорог из 600,9км км имеют твердое покрытие. До 2027 г. включительно программой предусмотрено построить и отремонтировать 135 км муниципальных дорог с твердым покрытием.
Основными проблемами коммунальной инфраструктуры округа являются:
- неудовлетворительное состояние коммунальных систем муниципальных образований (в том числе дорог общего пользования), не позволяющее обеспечить возрастающие потребности общества, в том числе связанные с новым строительством; неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры;
- недостаточная энергоэффективность и низкий уровень ресурсосбережения.
- недостаточный охват населения района системой обращения с отходами, недостаточное количество контейнеров и площадок ТКО, высокий процент износа техники для транспортирования отходов.
В Добровском муниципальном округе активно развивается строительство жилого сектора. Существующие системы водоснабжения характеризуются высоким уровнем износа, поэтому проявляется низкое качество предоставления коммунальных услуг. Ежегодно увеличиваются объемы водоснабжения. Поэтому существующие объекты не справляются с нагрузкой и требуются ежегодного развития систем коммунальной инфраструктуры. Это позволит удовлетворить потребности потребителей и позволит предоставлять коммунальные услуги в соответствии с запросами. Централизованная система водоотведения отсутствует. В период с 2025 по 2027 годы планируется проектирование и строительство систем водоснабжения, очистных сооружений и системы водоотведения, сетей газоснабжения.
В целях эффективного обеспечения населения района жильем, качественной инфраструктурой, услугами ЖКХ и благоустройством требуется реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2024-2027с годы" (далее - Программа).

2. Приоритеты муниципальной политики в области обеспечения населения округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач

Основными приоритетами муниципальной политики в области обеспечения населения округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ является:
1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности 100%; до 2027 г.
2. Снижение потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы и многоквартирных домах округа
3. Доля утилизированных твердых отходов в общей в общем объеме образовавшихся отходов до 87.7%; полная ликвидация несанкционированных свалок; очистка рек и приток, улучшение экологической обстановки.
4. 100% обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной водой;
5. Строительство систем водоотведения;
6. Строительство систем газоснабжения:
7. Улучшение жилищных условий;
8. Благоустройство населенных пунктов округа.
Цель Программы: Создание условий жизнедеятельности населения Добровского муниципального округа в части улучшения жилищных условий, обеспечения населения централизованным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, утилизацией ТБО, улучшение экологической обстановки, благоустройством, а также совершенствование дорожной деятельности.
Индикаторы достижения цели:
Удовлетворенность населения Добровского муниципального округа уровнем предоставляем услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
Задача 1. Снижение потребления электроэнергии
Задача 2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.
Задача 3. Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, очистке рек, ликвидация несанкционированных свалок.
Задача 4. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, улучшение жилищных условий, благоустройство округа

	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Доля протяжённости автодорог с твёрдым покрытием от общей протяжённости дорог

	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2
Количество построенных дорог

	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2
Количество отремонтированных дорог



3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы

Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению и организациям округа модернизацию коммунальной инфраструктуры для обеспечения качественных коммунальных услуг.
1. Подпрограмма "Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы" направлена на улучшение качества сети автомобильных дорог общего пользования, содержание автодорог для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств.
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024 - 2027 годы" направлена на снижение энергоресурсов на объектах бюджетной сферы округи многоквартирных домах округа.
3. Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа Липецкой области на 2024-2027 годы" направлена на улучшение экологии на территории округа.
4. Подпрограмма "Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой, услугами ЖКХ, благоустройство на 2024-2027 годы" направлена на обеспечение населения качественным водоснабжением, водоотведением, жильем, благоустройством населенных пунктов.

4. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы: 2024 - 2027 годы без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является обеспечение населения Добровского муниципального округа качественными коммунальными услугами, развитие коммунальной инфраструктуры.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2027 году относятся:
- увеличение протяженности автодорог общего пользования с твердым покрытием до 600.6 км к 2027 году.
- снижение расхода потребления энергоресурсов
- увеличение доли использования и обезвреживания отходов в общем объеме образовавшихся отходов до 87.7%, 100% охват населения округа вывозом твердых коммунальных отходов. 100% ликвидация несанкционированных свалок.
- развитие систем водоснабжения и водоотведения, улучшение жилищных условий и благоустройство.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом, а также конкретно в сфере дорожного строительства, в сфере энергопотребления, в сфере обеспеченности населения Добровского муниципального округа объектами коммунальной инфраструктуры, благоустройства в сфере вывоза твердых коммунальных отходов и экологии.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в таблице №1 к Программе.

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы

В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные средства из областного и бюджета муниципального округа.
Объемы финансирования мероприятий программы из бюджета муниципального округа подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального округа на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования по программе составляет 2 323 582 496,86 руб.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации Программы, можно отнести:
- рост цен на энергоресурсы;
- ресурсные ограничения для хозяйствующих субъектов, в том числе ограниченный доступ к земельным участкам, нехватку квалифицированных кадров;
- инфраструктурные проблемы, включая длительные процедуры присоединения к объектам электросетевого и газового хозяйства, коммунальной инфраструктуры, недостаток мощностей;
- недофинансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального округа, областного и федерального бюджетов.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации программы.

7. Мониторинг реализации программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.


Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы"

I. Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024-2027годы"

	Наименование подпрограммы
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	1. Снижение потребления электроэнергии и газа

	Показатели задач
	Показатель 1:
- количество заменненного газового оборудования в котельных бюджетной сферы, модернизация систем теплоснабжения -шт
Показатель 2 :
- количество замененных уличных светильников- шт


	Сроки реализации Подпрограммы:
	2024-2027 годы

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального округа
предположительно составят всего 4 045 169,2 руб., из них:
2024 – 591 080,20 руб.
2025 – 3 454 089,0руб
2026-0 руб.
2027г.-0руб.
Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период
Объем финансирования, связанный с реализацией Подпрограммы, финансируемый за счет средств областного бюджета, составил 35 457 209,92 руб.
В том числе 2024 - 0  руб.
2025г. – 35 457 209,92 руб.
2026г.- 0 руб.
2027г.-0руб.
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств федерального бюджета составил 8 343 000,0руб.
В том числе 2024г- ___0___ руб.
2025г.- 8 343 000,0 руб.
2026г.- 0 руб.
2027г-0руб.
Объем финансирования с внебюджетных средств. – 0руб

	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году:
- снижение потребления энергоресурсов и теплоресурсов.



II. Описательная часть подпрограммы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков её развития

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории Добровского муниципального округа разработана настоящая Подпрограмма. Разработка подпрограммы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации Добровского муниципального округа, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.
Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.
Соответственно это приводит:
- к росту бюджетного финансирования;
- к ухудшению экологической обстановки.
Подпрограмма энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.
К основным рискам реализации подпрограммы можно отнести:
- недофинансирование мероприятий программы из средств бюджета муниципального округа;
- невыполнение объема строительных работ подрядчиками по причинам низкого качества проектной документации.
К мерам минимизации рисков относится.
1. Своевременное внесение изменений в:
- состав основных мероприятий Подпрограммы;
- сроки их реализации;
- объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на следующий год.

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей государственных (муниципальных) заданий

Основными приоритетами являются:
- снижение потребления энергоресурсов;
Показателями задач являются:
- Расход энергоресурсов к базовому уровню в натуральном выражении.
Подпрограмма направлена на повышение заинтересованности в энергосбережении и снижение расходов бюджета муниципального округа на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2024-2027 годов .

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

Основное мероприятие 1 подпрограммы
Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий (здания МБОУ СОШ с. Панино, Ратчинский филиал МБОУ СОШ с. Крутое в с.Ратчино, Борисовский филиал МБОУ СОШ с.Б.Хомутец, в с.Борисовка Кривецкий филиал МБОУ СОШ №1 с. Доброе в с. Кривец, здании МБОУ СОШ № 2 с. Доброе, МБОУ СОШ№ 1 с. Доброе)
Основное мероприятие 2 подпрограммы
Замена газовых котлов, насосов, счетчиков в котельных объектов бюджетной сферы
Основное мероприятие 3 подпрограммы
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) в объектах соцкультбыта
Основное мероприятие 4
Огранизация (модернизация) освещения без установки дополнительных светильников
Основное мероприятие 5
Модернизация уличного освещения с. Доброе (КРСТ)

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы с бюджета муниципального округа в 2024-2027гг. предположительно составит всего 47 845 379,12 руб.


Подпрограмма 2
"Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы"

I. Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы"

	Наименование подпрограммы 
	Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения

	Показатели задач
	Показатель 1:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог в %.
Показатель 2 
Протяженность построенных дорог, км
Показатель 3 - Протяженность отремонтированных дорог,км

	Сроки реализации Подпрограммы:
	2024-2027 годы

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального округа, предположительно составят всего 362 756 011,82 руб., из них:
2024г. – 87 292 066,36 руб.
2025г. – 85 706 171,06 руб.
2026г.  – 93 803 686,16 руб.
2027г.- 95 957 088,24 руб.
Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств областного бюджета, предположительно составят всего 87 801 949,31 руб., из них:
2024г. – 43 412 571,61 руб.
2025г. – 44 389 377,67 руб.
2026г. - 0 руб.
2027г-0руб.
Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период
Объем финансирования с федерального бюджета всего 251 933 780,23 руб.
2024г. – 157 087 380,23 руб.
2025г.- 94 846 400,0 руб. 
2026г.- 0 руб.
2027г-0руб.
Объем финансирования с внебюджетных средств 2024г. –0руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году:
- увеличение протяженности автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 55,4%;
- улучшение дорожной инфраструктуры территории района.



II. Описательная часть подпрограммы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков её развития

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения в Добровском муниципальном округе составляет – 601,4 км., из них с асфальтовым покрытием – 306,8 км., с щебеночным покрытием - 160 км., с грунтовым покрытием – 134,6 км.
Возрастающие нагрузки от тяжеловесного транспорта, увеличение интенсивности движения, несоблюдение межремонтных сроков привели к необратимым разрушительным процессам конструкций дорожной одежды автомобильных дорог.
Диспропорция роста перевозок к объемам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту дорожно-транспортных происшествий.
К проблемам дорог общего пользования местного значения Добровского муниципального округа можно отнести следующее:
- количество дорог с твердым покрытием;
-протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
-огромные издержки в результате негативного воздействия внешних транспортных факторов;
- малоэффективная система водоотвода или отсутствие (в большинстве случаев) системы как таковой и т.д.
К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести:
- недофинансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального округа;
- погодные условия;
- невыполнение договорных обязательств фирмами подрядчиками по не качественному выполнению работ, не соблюдению сроков выполнения работ.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Своевременное и качественное выполнение работ по содержанию автодорог.
3. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации подпрограммы.

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей государственных (муниципальных) заданий

К приоритетам муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы относится:
- создание разветвленной сети автомобильных дорог в округе, соответствующих нормативным требованиям;
- строительство, ремонт и содержание дорог местного значения;
Целью подпрограммы является: улучшение качества сети автодорог общего пользования, содержание автодорог для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств.
Задачи подпрограммы:
- Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.
Показателями задач являются:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2024 - 2027 годов без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 - строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 - Капитальный ремонт, ремонт, содержание и прочие затраты автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального округа предположительно 702 491 741,36 руб.


Подпрограмма 3
"Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы"

I. Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы"

	Наименование подпрограммы
	Обращение с отходами и экология на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа

	Задача подпрограммы
	Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов,
ликвидация несанкционированных свалок

	Показатели задач
	Показатель 1 задачи: 
количество установленных и обустроенных контейнерных площадок -шт
Показатель 2 задачи:
- количество приобретенных контейнеров-шт
Показатель 3 задачи:
-количество ликвидированных несанкционированных свалок-ед.

	Сроки реализации Подпрограммы:
	2024-2027 годы

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального округа, предположительно составят всего 
6 240 877,63руб. из них:
2024г. – 3 240 877,63 руб.
2025г. – 1 000 000.00 руб.
2026г. – 1 000 000.00 руб.
2027г-1 000 000.00 руб
Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств областного бюджета, 700 000,0 руб., из них:
2024г. – 700 000,0 руб.
2025г. - 0.руб.
2026г. - 0 руб.
2027г.-0руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году:
- увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, улучшение экологической ситуации в муниципальном округе за счет создания условий утилизации ТКО и ЖБО от населения и предприятий, очистка рек, ликвидация несанкционированных свалок



II. Описательная часть подпрограммы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков её развития

Одной из проблем Добровского муниципального округа в экологической сфере является усиливающееся негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех её компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, лесов.
Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение     биоразнообразия, ухудшение     состояния     здоровья     населения, снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития Добровского муниципального округа в целом.
Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) являются организации и предприятия, население округа и объекты инфраструктуры. Проблема утилизации твердых бытовых отходов очень важна в современном обществе. К ТКО относятся - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт квартир, крупногабаритные предметы домашнего обихода, снег, опавшие листья и т. п.). Ликвидация свалок и очистка рек одно из приоритетных направлений.
Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями по обезвреживанию удаляемых населенных пунктов являются полигоны ТКО.
Полигон ТКО - природоохранное сооружение для централизованного сбора и захоронения твердых бытовых отходов, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению болезнетворных организмов.
Реализация Программы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения, модернизация инфраструктуры, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО.
К основным рискам реализации подпрограммы можно отнести:
- недофинансирование мероприятий программы из бюджета округа
- организационно-правовые риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы.
К мерам минимизации рисков относится.
1. Своевременное внесение изменений в:
- состав основных мероприятий подпрограммы;
- сроки их реализации;
- объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на следующий год.

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей государственных (муниципальных) заданий

Основным приоритетом реализации муниципальной подпрограммы является обеспечение возможности утилизации ТКО без причинения существенного ущерба окружающей среде.
Задачей подпрограммы является создание системы обращения с ТКО на территории Добровского муниципального округа, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, а также улучшение санитарного состояния территории района и обеспечение экологической безопасности жителей района.
Показателем задачи является улучшение экологической обстановки округа за счет ликвидации несанкционированных свалок, приобретения контейнеров ТКО, реконструкция существующего полигона ТКО.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2024 - 2027 годов без выделения этапов.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

Реализация мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа
Экология, расчистка рек и приток на территории округа

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы ориентировочно с бюджета муниципального округа составит 6 940 877,83 руб.


Подпрограмма 4
"Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2024-2027годы"

I. Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2024-2027 годы"

	Наименование подпрограммы
	Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2024-2027 годы

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа

	Задача подпрограммы
	улучшение жилищных условий, в т.ч. для отдельных категорий граждан (членов семей лиц участников СВО), благоустройство территории округа

	Показатели задач
	Показатель 1 задачи:
- Протяженность построенных сетей водоснабжения ,км
Показатель 2 задачи :
- Протяженность построенных сетей водоотведения, км
Показатель 3 задачи :
- Количество отремонтированных  жилых помещений, шт
Показатель 4 задачи 
- Количество приобретенных квартир, шт
Показатель 5 задачи 
- уровень удовлетворенности содержанием мест захоронения %
Показатель 6 задачи:
- уровень удовлетворенности населения благоустройством %


	Сроки реализации Подпрограммы:
	2024-2027 годы

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета муниципального округа, составит 402 412 234,93 руб.,
2024г.- 170 925 618,49 руб.
2025г. – 217 717 735,44 руб.
2026г. – 10 198 677,71 руб.
2027г- 3 570 203,29руб.
Объем финансирования подпрограммы ежегодно уточняется при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств областного бюджета, составит 668 501 282,38 руб.,
2024г.- 149 325 355,37 руб.
2025г.- 154 099 923,55 руб.
2026г.- 69 344 852,23 руб.
2027г.-295 731 151,23руб.
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, составит 454 366 981,24 руб.
2024г. – 290 902 607,81 руб.,
2025г. – 163 464 373,43 руб.
2026г. - 0 руб.
2027год-0руб.
Объем финансирования с внебюджетных средств -0 руб.
Объем финансирования средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 2024 г.- 41 024 000,00 руб.


	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2027 году:
Развитие систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, улучшение жилищных условий, улучшение благоустройства населенных пунктов района



II. Описательная часть подпрограммы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков её развития

В настоящее время системы водоснабжения характеризуются высоким уровнем износа. Следствием чего проявляется низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды в процессе производства и транспортировки.
Очистные сооружения и система водоотведения на территории Добровского муниципального округа отсутствуют.
В округе активно развивается строительство жилого сектора. В связи этим ежегодно увеличиваются объемы водоснабжения, и возникает необходимость строительства очистных сооружений и сетей водоотведения.
Часть населения округа нуждается в улучшении жилищных условий. Для малоимущих необходимо приобретать квартиры и проводить ремонт домов и квартир.
Ведутся работы по благоустройству населенных пунктов округа по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.
Благоустройство территорий округа - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития Добровского округа определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала округа. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения Добровского муниципального округа.
К основным рискам реализации подпрограммы можно отнести:
- недофинансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета округа.
- невыполнения обязательств по строительству очистных сооружений, сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в полном объеме подрядчиком;
- некачественное выполнение работ по капитальному ремонту квартир и домов, благоустройству.
К мерам минимизации рисков относится.
1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроков их реализации, а также объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Постоянный мониторинг за сроками выполнения работ.

2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы, показателей государственных (муниципальных) заданий

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере ЖКХ является:
1. Обеспечения населения округа качественной питьевой водой, в достаточном количестве.
2. Предотвращения попадания сбрасываемых сточных вод в открытые источники, водоемы.
3. Увеличение сроков эксплуатации, создания условий для комфортного и безопасного проживания граждан в домах.
4. Соблюдение правил благоустройства.
Задача Подпрограммы: Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, улучшение жилищных условий, благоустройство округа
Показатели подпрограммы:
- охват населения коммунальными услугами, в которые входят -развитие систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжение улучшение жилищной ситуации и благоустройства населенных пунктов округа.

1. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2024 - 2027 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Основное мероприятие 1
Строительство (реконструкция) водопроводных сетей на территории округа  (Организация холодного водоснабжения или водоотведении в части строительства реконструкции (модернизации) приобретения объектов капитального строительства на территории округа)  
Основное мероприятие 2
Сохранение и развитие имеющегося потенциала мощности централизованных систем водопроводных сетей на территории округа.  (Организация холодного водоснабжения или водоотведении в части сохранения и развития потенциала мощности централизованных систем)    
Основное мероприятие 3  
Строительство "Системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями районного центра с. Доброе в Липецкой области"
Основное мероприятие 4.
Ремонт помещений под квартиры социального найма    
Основное мероприятие 5.
Покупка жилого помещения (квартиры, дома) в собственность администрации Добровского муниципального округа Липецкой области для предоставления по договору социального найма    
Основное мероприятие 6  
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений  
Основное мероприятие 7
Строительство и реконструкция систем водоснабжения программа Стимул
Основное мероприятие 8
Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа  
Основное мероприятие 9
Обустройство парка "Молодежный в с.Доброе 2 этап, 3 этап, 4 этап
Основное мероприятие 10  
Обустройство детской площадки по ул.Парковая в с. Доброе  
Основное мероприятие 11  
Обустройство спортивной площадки по ул.Парковая в с.Доброе    
Основное мероприятие 12  
Комплексное обустройство зоны отдыха у воды в районе ул. им. Поповой В.Т. (1 этап)  
Основное мероприятие 13  
Создание и обустройство зон отдыха, с. Каликино пл. Ленина (ориентир - здание ДК)  
Основное мероприятие 14
Оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей участников СВО.
Основное мероприятие15
Обустройство детской спортивной площадки с. Делеховое
Основное мероприятие 16
Обустройство парка в с. Борисовка ул. Центральная
Основное мероприятие17
Обустройство сквера в с. Кореневщино ул. Пушкина
Основное мероприятие 18
Создание пешеходной зоны с автомобильной парковкой к МБДОУ «Теремок» с.Кривец.
Основное мероприятие 19
Обустройство детской и спортивной площадки в п.Нейманский Добровского муниципального округа
Основное мероприятие 20
Обустройство зоны отдыха у воды в районе ул.В.Т.Поповой (2этап) в с.Преображеновка.
Основное мероприятие 21
Обустройство сквера имени Героя России Юрия Щербакова с.Порой.
 	Основное мероприятие 22
Проведение строительно-технической  экспертизы с оценкой технического состояния жилого МКД с.Трубетчино, ул. Почтовая; с. Доброе, ул. Победы,7, с. Каликино ул.Ленинская,156.
Основное мероприятие 23
Обустройство пешеходной дорожки с.Крутое 
(Организация благоустройства на территории округа в рамках реализации инициативных проектов.)
Основное мероприятие 24.
обустройство детской игровой площадки с. Волчье
Основное мероприятие 25.
обустройство детской игровой площадки с Трубетчино
Основное мероприятие 26.
Обустройство пешеходных коммуникаций в с. Доброе, по ул. Ленина
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1 566 304 498,55 руб.


. 
Приложение №1
к муниципальной программе

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств бюджета муниципального округа муниципальной программы "Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2024-2027 годы"

	№ п/п
	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Ед. изм.
	Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования

	
	
	
	
	2024 г.
	2025г.
	2026г.
	2027г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель муниципальной программы:
Создание условий жизнедеятельности населения Добровского муниципального округа в части улучшения жилищных условий, обеспечения населения централизованным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, утилизацией ТБО, улучшении экологической обстановки, благоустройством, а также совершенствование дорожной деятельности.

	
	Индикатор цели
Удовлетворенность населения Добровского муниципального округа уровнем предоставляемых услуг жилищно-коммунального хозяйства.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	%
	85
	85,5
	85,6
	85,8

	1
	Задача 1. Снижение потребления электроэнергии и газа.

	
	Показатель 1 замена уличных светильников и газового оборудования в котельных бюджетной сферы, модернизация систем теплоснабжения 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	шт
	1
	5
	
	

	2
	Задача 2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.

	
	Показатель 1 задачи 
Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в %

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	%
	52
	52,5
	53
	53,5

	3
	Задача 3. Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, очистке рек, ликвидация несанкционированных свалок

	
	Показатель 1 задачи Количество ликвидированных несанкционированных свалок
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	шт.
	1
	1
	1
	1

	4
	Задача 4. Улучшение жилищных условий, создание условий, в т.ч. для отдельных категорий граждан (членов семей лиц участников СВО), благоустройство территории округа

	
	Показатель 1 задачи 
Охват населения коммунальными услугами в %
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	%
	60
	70
	75
	80

	1
	Подпрограмма 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024-2027 годы"

	1.1
	Задача 1 подпрограммы 1: Снижение потребления электроэнергии и газа

	
	Показатель 1 задачи 
Количество замененного газового оборудования в котельных бюджетной сферы, модернизированных систем теплоснабжения.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	шт
	1
	5
	0
	0

	
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Количество замененных уличных светильников
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	шт.
	0
	100
	0
	0

	1.1.1
	Основное мероприятие 1 задачи  подпрограммы1: Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	3 454 089,00
	0
	0

	1.1.2

	Основное мероприятие 2 задачи  подпрограммы1 :
Замена газовых котлов, насосов, счетчиков в котельных объектов бюджетной сферы 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	591 080,20
	0
	0
	0

	1.1.3
	Основное мероприятие 3 задачи  подпрограммы 1
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) в объектах бюджетной сферы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.4
	Основное мероприятие 4 задачи подпрограммы1	
Организация (модернизация)освещения без установки дополнительных светильников
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	0
	0
	0

	1.1.5
	Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы1
Модернизация уличного освещения с. Доброе (КРСТ)	

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб
	0
	0
	0
	0

	2
	Подпрограмма 2: "Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы"

	2.1
	Задача 1 подпрограммы 2: Повышение технического уровня существующих автодорог, строительство новых автодорог и сооружений на них, сохранность существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения

	
	Показатель 1 задачи  подпрограммы 2
Доля протяжённости автодорог местного значения с твёрдым покрытием от общей протяжённости дорог
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	%
	52,3
	53,4
	54,4
	55,4

	
	Показатель 2 задачи  подпрограммы
Протяженность построенных дорог
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	км
	8,2
	6
	6
	6

	2.1.1
	Основное мероприятие 1 задачи  подпрограммы 2
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	12 120 231,62
	0
	0
	0

	
	Показатель 3 задачи  подпрограммы 2
Протяженность отремонтированных дорог
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	км.
	13,3
	10
	10
	10

	2.1.2
	Основное мероприятие 2 задачи  подпрограммы 2
Капитальный ремонт, ремонт, содержание и прочие затраты автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	75 171 834,74
	85 706 171,06
	93 800 686,16
	95 957 088,24

	3
	Подпрограмма 3: "Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы"

	3.1
	Задача 1. Создание условий для развития деятельности по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, ликвидация несанкционированных свалок

	
	Показатель 1 задачи подпрограммы 3
Количество установленных  и обустроенных контейнерных площадок
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального района
	шт.
	80
	80
	80
	80

	3,1,1
	Основное мероприятие 1 задачи  подпрограммы 3
Реализация мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	391 863,47
	0
	0
	0

	
	Показатель2 задачи  подпрограммы 3
Количество приобретенных  и обустроенных контейнеров 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального района
	шт.
	237
	237
	237
	237

	3.1.2
	Основное Мероприятие 2
Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	1 560 730,77
	0
	0
	0

	
	Показатель 3 задачи  подпрограммы 3. Количество ликвидированных несанкционированных свалок
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	ед
	1
	1
	1
	1

	3.1.3
	Основное мероприятие 3
(негативное воздействие на окружающую среду)
Возмещение затрат на ликвидацию несанкционированных свалок
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	1 288 283,59
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	1 000 000,0

	
	Подпрограмма "Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2024 - 2027 годы"

	4
	Задача 1. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, улучшение жилищных условий, благоустройство округа, улучшении жилищных условий в том числе для отдельных категорий граждан (членов семей лиц участников СВО)

	4.1
	Показатель 1 подпрограммы 4
Протяженность построенных сетей водоснабжения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	км.
	2,5
	1,7505
	1,7505
	1,7505

	4.1.1
	Основное мероприятие 1
Строительство (реконструкция) водопроводных сетей на территории округа
Организация холодного водоснабжения населения и водоотведения в части строительства, реконструкции /модернизации/, приобретения объектов капитального строительства
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	14 624 706,28
	3 081 742,11
	0
	0

	4.1.2
	Основное мероприятие 2
Сохранение и развитие имеющегося потенциала мощности централизованных систем водопроводных сетей на территории округа
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	4 911 330,66
	3 194 948,74
	0
	0

	
	Показатель 2 подпрограммы 4 Протяженность построенных сетей водоотведения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	км.
	0
	0
	0
	0

	4.1.3
	Основное Мероприятие 3
Строительство "Системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями районного центра с. Доброе в Липецкой области"
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	78 741 129,07
	159 945 861,19
	0
	0

	
	Показатель 3 подпрограммы 4
Количество отремонтированных жилых помещений
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального района
	шт.
	1
	1
	1
	0

	4.1.4
	Основное мероприятие 4.
Ремонт помещений под квартиры социального найма
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	0
	0
	0

	
	Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4
Количество приобретенных квартир
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	шт.
	5
	0
	0
	0

	4.1.5
	Основное мероприятие 5.
Покупка жилого помещения (квартиры, дома) в собственность администрации Добровского муниципального округа Липецкой области для предоставления по договору социального найма
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	8 086 835,95
	0
	0
	0

	
	Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 4
Уровень удовлетворенности содержанием мест захоронения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	%
	70
	70,1
	70,3
	70,5

	4.1.6
	Основное мероприятие 6
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	Руб.
	565 181,51
	350 603,0
	0
	0

	4.1.7
	Основное мероприятие 7
Строительство водопроводов по программе Стимул
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	0
	0
	0

	
	Показатель 6
Уровень удовлетворенности населения благоустройством
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	%
	90
	90,5
	90,6
	90,7

	4.1.8
	Основное мероприятие 8
Реализация мероприятий направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	51 244 902,64
	50 792 211 ,61
	10 198 677,71
	3 570203,29

	4.1.8.1
	Расходы на организацию уличного освещения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	23 856 826,09
	21 151 500,00
	2 284 889,42
	886 600,00

	4.1.8.2
	Расходы на озеленение территорий
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	3 608 650,96
	3 686 329,10
	10 000,00
	10 000,00

	4.1.8.3
	Расходы на содержание о организацию мест захоронения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	1 960 104,01
	2 105 000,00
	20 000,00
	10 000,00

	4.1.8.4
	Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	6 228 774,04
	4 568 475,0
	78 000,0
	75 000,0

	4.1.8.5
	Расходы на содержание памятников
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	.руб.
	44 524,35
	300 000,0
	0
	0

	4.1.8.6
	Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	15 546 572,39
	18 980 907,51
	7 805 788,29
	2 588 603,29

	4.1.9
	Основное мероприятие 9
формирование современной городской среды Обустройство парка "Молодежный" в с. Доброе 2 этап, 3 этап, 4 этап
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	.руб.
	61 224,49
	0
	0
	0

	4.1.10
	Основное мероприятие 10
Обустройство детской площадки по ул.Парковая в с. Доброе
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	142 857,14
	0
	0
	0

	4.1.11
	Основное мероприятие 11
Обустройство спортивной площадки на ул.Парковая в с. Доброе
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	257 040,82
	0
	0
	0

	4.1.12
	Основное мероприятие 12
Благоустройство улицы В.Т. Поповой в с. Преображеновка
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	161 002,95
	0
	0
	0

	4.1.13
	Основное мероприятие 13
Обустройство сцены в с. Каликино
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	139 859,53
	0
	0
	0

	4.1.14
	Основное мероприятие 14
Оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей лиц участников СВО,
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	11 067 476,82
	0
	0
	0

	4.1.15
	Основное мероприятие 15
 Обустройство детско-спортивной площадки с.Делеховое
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	0
	0
	0

	4.1.16
	Основное мероприятие 16 
Обустройство арка с.Борисовка ул.Центральная
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	0
	0
	0

	4.1.17
	Основное мероприятие 17
Рубль на рубль Обустройство сквера с. Кореневщино ул.Пушкина
	               640000,00
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.18
	Основное мероприятие 18
КРСТ Создание пешеходной зоны с автомобильной парковкой к МБДОУ «Теремок» с.Кривец
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	0
	0
	0

	4.1.19
	Основное мероприятие 19
КРСТ Обустройство детской спортивной площадки в п.Нейманский Добровского муниципального округа
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	0
	0
	0

	4.1.20
	Основное мероприятие 20
Обустройство зоны отдыха у воды в районе ул.В.Т.Поповой в с.Преображеновка
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	
	0
	0

	4.1.21
	Основное мероприятие 21
Обустройство Сквера имени Героя России Юрия Щербакова с.Порой
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	0
	0
	0

	4.1.22
	Основное мероприятие 22
Проведение строительно-технической  экспертизы с оценкой технического состояния жилого МКД с.Трубетчино Почтовая;. С.Доброе ул.Победы,7 с.каликино ул.Ленинская,156
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	191 000,00
	0
	0
	0

	4.1.23
	Основное мероприятие 23
Обустройство пешеходной дорожки с.Крутое 
(Организация благоустройства на территорий округа в рамках реализации инициативных проектов.)

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	731 070,63
	0
	0
	0

	4.1.24
	Основное мероприятие 24
обустройство детской игровой площадки с. Волчье






	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	49 460,0
	
	

	4.1.25
	Основное мероприятие 25- обустройство детской игровой площадки с Трубетчино
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	38 828,77
	0
	0

	4.1.26
	Основное мероприятие 26-Обустройство пешеходных коммуникаций в с. Доброе, по ул. Ленина 1 этап

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Добровского муниципального округа
	руб.
	0
	264 080,02
	0
	0


















Приложение №2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ"в 2024-2027годы» за счет всех источников
Таблица
	№ п/п
	Наименование подпрограмм
	Источники ресурсного обеспечения
	
	
	

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа
"Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2024-2027 годы"
	Всего
	944 501 557,93
	808 478 280,07
	174 344 216,10
	396 258 442,76

	
	
	федеральный бюджет
	447 989 988,04
	266 653 773,43
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	193 437 927,01
	233 946 511,14
	69 344 852,23
	295 731 151,23

	
	
	Бюджет муниципального округа
	262 049 642,88
	307 877 995,50
	104 999 363,87
	100 527 291,53

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций 
	41 024 000,00
	
	
	

	
	
	внебюджет
	0
	0
	0
	0

	1
	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024- 2027 годы"
	Всего
	591 080,20
	47 254 298,92
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	8 343 000,0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	35 457 209,92
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	591 080,20
	3 454 089,0
	0
	0

	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	1.1











1.2

	Основное мероприятие 1 Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий
(здания МБОУ СОШ с.Панино, Ратчинский филиал МБОУ СОШ с.Крутое в с.Ратчино, Борисовский филиал МБОУ СОШ с.Б.Хомутец, в с.Борисовка Кривецкий филиал МБОУ СОШ № 1 с.Доброе в с.Кривец, здании МБОУ СОШ № 2 с.Доброе, МБОУ СОШ №1 с.Доброе
	Всего
	0
	38 378 767,00
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	34 924 678,00
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	0
	3 454 089,00
	0
	0

	
	
	внебюджет
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 2
Замена газовых котлов, насосов, счетчиков в котельных объектов бюджетной сферы
	Всего
	591 080,20
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	591 080,20
	0
	0
	0

	1.3
	Основное мероприятие 3 "Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) в объектах соцкультбыта
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	1.4










	Основное мероприятие № 4
Организация (модернизация)освещения без установки дополнительных светильников
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Основное мероприятие № 5
Модернизация уличного освещения с. Доброе (КРСТ)

	Всего
	
	8 875 531,92
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	8 343 000,00
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	532 531,92
	
	

	
	
	бюджет муниципального округа
	
	
	
	

	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность Добровского муниципального округа на 2024 - 2027 годы".
	Всего
	287 792 018,23
	224 941 948,73
	93 800 686,16
	95 957 088,24

	
	
	федеральный бюджет
	157 087 380,23
	94 846 400,0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	43 412 571,64
	44 389 377,67
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	87 292 066,36
	85 706 171,06
	93 800 686,16
	95 957 088,24

	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	
2.1




	Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Всего
	168 660 987,14
	100 900 425,54
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	148 713 680,23
	94 846 400,0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	7 827 075,29 
	6 054 025,54
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	 12 120 231,62
	0
	0
	0

	2.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт, ремонт, содержание и прочие затраты автомобильных дорог общего пользования местного значения
.
	Всего
	119 131 031,09
	124 041 523,19
	93 800 686,16
	95 957 088,24

	
	
	федеральный бюджет
	8 373 700
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	35 585 496,35
	38 335 352,13
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	75 171 834,74
	85 706 171,06
	93 800 686,16
	95 957 088,24

	3
	Подпрограмма 3 "Обращение с отходами и на территории Добровского муниципального округа на 2024 - 2027 годы".
	Всего
	3 940 877,83
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	1 000 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	700 000,0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	3 240 877,83
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	1 000 000,00

	
	
	
	0
	0
	0
	0

	3.1
	Основное мероприятие 1
Реализация мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа
	Всего
	391 863,47
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	391 863,47
	0
	0
	0

	3.2
	Основное мероприятие 2
Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
	Всего
	2 260 730,77
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	700 000
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	1 560 730,77
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	0
	0

	3.3
	Основное мероприятие 3
Реализация мероприятий, направленных на создание цифровой интерактивной схемы размещения контейнерных площадок в сети Интернет

	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	00
	0
	0
	0

	3.4
	Основное мероприятие 4
Негативное воздействие на окружающую среду. Возмещение затрат на ликвидацию несанкционированных свалок
	Всего
	1 288 283,59
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	1 000 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	1 288 283,59
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	1 000 000,00

	
4













4.1











4.2











4.3










4.4


	Подпрограмма 4 "Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой, услугами ЖКХ, благоустройство на 2024 - 2027 годы".
	Всего
	652 177 581,67 
	535 282 032,42
	79 543 529,94
	299 301 354,52

	
	
	федеральный бюджет
	290 902 607,81
	163 464 373,43
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	149 325 355,37
	154 099 923,55
	69 344 852,23
	295 731 151,23

	
	
	Бюджет муниципального округа
	170 925 618,49
	217 717 735,44
	 10 198 677,71
	3 570 203,29

	
	
	внебюджетные
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
	41 024 000,00
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 1
Строительство (реконструкция) водопроводных сетей на территории округа.
(Организация холодного водоснабжения или водоотведении в части строительства реконструкции (модернизации) приобретения объектов капитального строительства)
	Всего
	115 318 814,62
	34 241 578,95
	26 326 300,00
	62 376 554,08

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	59 670 108,34 
	31 159 836,84
	26 326 300,00
	62 376 554,08

	
	
	Бюджет муниципального округа
	
14 624 706,28
	
3 081 742,11
	
0
	
0

	
	
	средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
	41 024 000,00
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2 Сохранение и развитие имеющегося потенциала мощности централизованных систем водопроводных сетей на территории округа.
(Организация холодного водоснабжения или водоотведении в части сохранения и развития потенциала мощности централизованных систем)
	Всего
	54 570 340,64
	35 499 430,45
	25 752 481,71
	26 035 476,02

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	49 659 009,98
	32 304 481,71
	25 752 481,71
	26 035 476,02

	
	
	Бюджет муниципального округа
	4 911 330,66
	3 194 948,74
	0
	0

	
	Основное Мероприятие 3
Строительство "Системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями районного центра с. Доброе в Липецкой области"
	Всего
	349 565 002,75
	 331 799 797,36   
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	257 282 680,00
	 161 542 700,00   
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	13 541 193,68
	 10 311 236,17   
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	78 741 129,07
	 159 945 861,19   
	0
	0

	
	
	внебюджетные
	
	
	
	0

	
	Основное мероприятие 4.
Ремонт помещений под квартиры социального найма
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Основное мероприятие 5. Покупка жилого помещения (квартиры, дома) в собственность администрации Добровского муниципального округа Липецкой области для предоставления по договору социального найма
	Всего
	40 434 179,76
	 62 935 638,30   
	
	 189 700 681,82   

	
	
	федеральный бюджет
	30 729 976,62
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	1 617 367,19
	 62 935 638,30   
	
	 189 700 681,82   

	
	
	бюджет муниципального округа
	8 086 835,95
	0
	0
	0

	4.6










4.7
	Основное мероприятие 6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	Всего
	565 181,51
	350 603,0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	565 181,51
	350 603,0
	0
	0

	
	Основное мероприятие №7 Строительство и реконструкция систем водоснабжения программа "Стимул"
	всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	4.8
	Основное мероприятие №8
Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа в т. числе:
	всего
	51 244 902,64
	50 792 211,61
	10 198 677,71
	3 570 203,29

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	51 244 902,64
	50 792 211,61
	10 198 677,71
	3 570 203,29

	4.8.1
	Расходы на организацию уличного освещения
	всего
	23 856 826,09
	21 151 500,00
	2 284 889,42
	886 600,0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	бюджет муниципального округа
	23 856 826,09
	21 151 500,00
	2 284 889,42
	886 600,0

	4.8.2
	Расходы на озеленение территорий
	всего
	3 608 650,96
	3 686 329,10
	10 000,0
	10 000,0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	3 608 650,96
	3 686 329,10
	10 000,0
	10 000,0

	4.8.3
	Расходы на содержание и организацию мест захоронения
	всего
	1 960 104,01
	2 105 000,00
	20 000,0
	10 000,0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	1 960 104,01
	2 105 000,00
	20 000,0
	10 000,0

	4.8.4
	Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	всего
	6 228 774,04
	4 568 475,0
	78 000,0
	75 000,0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	6 228 774,04
	4 568 475,0
	78 000,0
	75 000,0

	4.8.5
	Расходы на содержание памятников
	всего
	44 524,35
	300 000,0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	44 524,35
	300 000,0
	0
	0

	4.8.6
	Расходы на реализацию мероприятии, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа
	всего
	15 546 572,39
	18 980 907,51
	7 805 788,29
	2 588 603,29

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	15 546 572,39
	18 980 907,51
	7 805 788,29
	2 588 603,29

	4.9
	Основное мероприятие 9
Обустройство парка "Молодежный в с.Доброе 2 этап, 3 этап, 4 этап по программе «Формирование комфортной городской среды»
	всего
	3 061 224,49
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	3 000 000,00
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	61 224,49
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	Основное мероприятие 10
Обустройство детской площадки по ул.Парковая в с.Доброе
	всего
	7 142 857,14
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	7 000 000,00
	0
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	142 857,14
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	4.11
	Основное мероприятие 11
Обустройство спортивной площадки по ул.Парковая в с.Доброе
	всего
	5 257 040,82
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	5 000 000,00
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	257 040,82
	0
	0
	0

	4.12
	Основное мероприятие 12 КРСТ
Комплексное обустройство зоны отдыха у воды в районе ул. им. Поповой В.Т. 
	всего
	1 788 921,63
	
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	1 546 522,75
	
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	81 395,93
	
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	161 002,95
	
	
	0

	4.13
	Основное мероприятие 13 КРСТ
Создание и обустройство зон отдыха, с. Каликино пл. Ленина (ориентир - здание ДК)
	всего
	1 553 994,73
	
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	1 343 428,44
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	70 706,76
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	139 859,53
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	4.14
	Основное мероприятие 14 
Оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей лиц участников СВО, 
	всего
	11 067 476,82
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	11 067 476,82
	0
	0
	0

	4.15
	Основное мероприятие15 
Обустройство детско-спортивной площадки в с. Делеховое
	всего
	375 000,00
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	375 000,00
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	4.16
	Основное мероприятие 16
Обустройство парка в с. Борисовка
	всего
	5 363 526,00
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	5 363 526,00
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	4.17
	Основное мероприятие 17 
Обустройство сквера с. Кореневщино ул. Пушкина
	Всего
	640 000,00
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	640 000,00
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	4.18
	Основное мероприятие 18
 КРСТ Создание пешеходной зоны с автомобильной парковкой к МБДОУ «Теремок» с. Кривец.
	всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	4.19
	Основное мероприятие 19 
КРСТ Обустройство детской и спортивной площадки в с.Нейманский Добровского муниципального округа
	всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	4.20
	Основное мероприятие 20 
Обустройство зоны отдыха у воды в районе ул.В.Т.Поповой (2этап) в с.Преображеновка
	всего
	0
	 2 044 333,44   
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	 1 921 673,43   
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	 122 660,01   
	0
	0

	
	
	бюджет муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджет
	
	673 956,08
	
	

	4.21
	Основное мероприятие 21
 Обустройство Сквера имени Героя России Юрия Щербакова в с.Порой
	всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	4.22
	Основное мероприятие 22
Проведение строительно-технической экспертизы с оценкой технического состояния жилого МКД с. Трубетчино Почтовая. С.Доброе ул.Победы,7 с.каликино ул.Ленинская,156
	всего
	191 000,0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	191 000,0
	
	
	

	4.23

	Основное мероприятие 23
Обустройство пешеходной дорожки с.Крутое 
(Организация благоустройства на территорий округа в рамках реализации инициативных проектов.)

	всего
	4 038 118,12
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	3 307 047,49
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	731 070,63
	0
	0
	0

	4.24
	Основное мероприятие 24
обустройство детской игровой площадки с. Волчье
	всего
	0
	2 473 000,00
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	2 423 540,00
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0
	49 460,0
	0
	0

	4.25
	Основное мероприятие 25- обустройство детской игровой площадки с Трубетчино
	всего
	0
	1 941 438,74
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	1 902 609,97
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0
	38 828,77
	0
	0

	4.26
	Основное мероприятие 26-Обустройство пешеходных коммуникаций в с. Доброе, по ул. Ленина 1 этап
	всего
	0
	13 204 000,57
	17 266 070,52
	17 618 439,31

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	12 939 920,55
	17 266 070,52
	17 618 439,31

	
	
	Местный бюджет
	0
	264 080,02
	
	










Приложение 3
к муниципальной программе

План реализации программы "Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2024-2027 годы"

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Срок начала реализации
	1Срок окончания реализации
	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР)
	Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных средств (. руб.)
	Объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета (руб.)
	Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета муниципального округа (руб.)
	ИТОГО объем ресурсного обеспечения (.руб.) значение контрольного события

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	План реализации программы "Обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2024-2027годы"

	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.
	декабрь 2027г.
	Х
	0
	
	
	

	1
	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добровском муниципальном округе на 2024 - 2027 годы"
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.
	декабрь 2027г.
	Х
	8 343 000,0

	35 457 209,92
	3 454 089,0
	47 254 298,92

	
	2024г.
	
	
	
	
	
	
	591 080,20
	591 080,20

	1.1

	Основное мероприятие 1 Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий (здания МБОУ СОШ с.Панино, Ратчинский филиал МБОУ СОШ с.Крутое в с.Ратчино, Борисовский филиал МБОУ СОШ с.Б.Хомутец, в с.Борисовка, Кривецкий филиал МБОУ СОШ №1 с.Доброе в с.Кривец, здании МБОУ СОШ №2 с.Доброе
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.
	декабрь 2024г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	1.2

	Основное мероприятие 2
Замена котлов ИШМА на котлы ИШМА в котельных объектов соцкультбыта
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.
	декабрь 2024г.
	Х
	0
	0
	591 080,20
	591 080,20

	1.3
	Основное мероприятие 3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) в объектах соцкультбыта
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.
	декабрь 2024г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Основное мероприятие4 
Организация (модернизация) освещения без установки дополнительных светильников
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.
	декабрь 2024г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	2025год
	
	
	
	
	8 343 000,0

	35 457 209,92
	3 454 089,0
	47 254 298,92

	
	Основное мероприятие 1 Модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий (здания МБОУ СОШ с.Панино, Ратчинский филиал МБОУ СОШ с.Крутое в с.Ратчино, Борисовский филиал МБОУ СОШ с.Б.Хомутец, в с.Борисовка, Кривецкий филиал МБОУ СОШ №1 с.Доброе в с.Кривец, здании МБОУ СОШ №2 с.Доброе
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.
	декабрь 2025г.
	Х
	0
	34 924 678,00
	3 454 089,0
	38 378 767,0

	
	Основное мероприятие 2
Замена котлов ИШМА на котлы ИШМА в котельных объектов соцкультбыта
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.
	декабрь 2025г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) в объектах соцкультбыта
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.
	декабрь 2025г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие № 4
Организация (модернизация)освещения без установки дополнительных светильников 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.
	декабрь 2025г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие № 5
Модернизация уличного освещения с.Доброе (КРСТ)

	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.
	декабрь 2025г.
	Х
	8 343 000,0

	532 531,92
	0
	8 875 531,92

	
	2026год.
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 1
Модернизация (реконструкция системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудований и технологий МБОУ СОШ № 1 и детских садов "Золотой Петушок" и "Малышок" в с.Доброе, расположенных по адресу : Липецкая область, Добровский район, с.Доброе
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.
	декабрь 2026г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 2
Замена котлов ИШМА на котлы ИШМА в котельных объектов соцкультбыта
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.
	декабрь 2026г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) в объектах соцкультбыта
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.
	декабрь 2026г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие № 4
Организация (модернизация)освещения без установки дополнительных светильников 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.
	декабрь 2026г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие № 5
Модернизация уличного освещения с.Доброе (КРСТ)

	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.
	декабрь 2026г.
	х
	0
	0
	0
	0

	
	2027г.
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 1
Модернизация (реконструкция системы теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудований и технологий МБОУ СОШ № 1 с.Каликино. МБОУ СОШ №2 с.Каликино 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.
	декабрь 2027г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 2
Замена котлов ИШМА на котлы ИШМА в котельных объектов соцкультбыта
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.
	декабрь 2027г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 3
"Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) в объектах соцкультбыта
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.
	декабрь 2027г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие № 4
Организация (модернизация)освещения без установки дополнительных светильников 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.
	декабрь 2027г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие № 5
Модернизация уличного освещения с.Доброе (КРСТ)

	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.
	декабрь 2027г.
	Х
	0
	0
	0
	0

	2
	Подпрограмма "Дорожная деятельность Добровского муниципального округа
на 2024-2027 годы"
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2027г.

	
	251 933 780,23
	87 801 949,31
	362 756 011,82
	702 491 741,36

	
	2024г.
	
	
	
	
	157 087 380,23
	43 412 571,64
	87 292 066,36
	287 792 018,23

	2.1
	Основное мероприятие 
1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	
	148 713 680,23
	7 827 675,29
	12 120 231 ,62
	168 660 987,14

	2.1.1
	Мероприятие 1
Программа "Развитие транспортной системы Липецкой области
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1
	Автомобильная дорога по ул.Молодежная в с.Панино Добровского муниципального района Липецкой области (Реконструкция)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	2
	Автомобильная дорога по ул.Школьная в с.Панино Добровского муниципального района Липецкой области (Реконструкция)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	итого
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	2.1.2
	Мероприятие 2
Программа "Комплексное развитие сельских территорий" КРСТ
	
	
	
	
	148 713 680,23
	7 827 675,29
	12 120 231 ,62
	168 660 987,14

	1
	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Полярная с подъездом к ул.Новоселов  в с.Доброе Добровского муниципального района Липецкой области 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	40459269,4
	2129468,37
	3297449,93
	45886187,94

	2
	Строительство дороги ул.Советская (2 этап) ул.Родниковая, ул.Озерная в с.Доброе Добровского муниципального района Липецкой области (строительство
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	45211091,65
	2379535,82
	3684723,64
	51275351,11

	3
	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тарнакиной с подъездом пер.Ленина в с.Доброе Добровского муниципального района Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	52205170,52
	2747646,85
	4254744,37
	59207561,74

	4
	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Парковый 3 очередь в с.Доброе Добровского муниципального района Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	10838148,42
	570424,25
	883313,68
	12291886,350

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Самарчик в с.Доброе Добровского муниципального района Липецкой области (к КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	8 373 700,0
	440 720,0
	489 690,0
	9 304 110,0

	2.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт, ремонт , содержание и прочие затраты автомобильных дорог общего пользования местного значения, 2024г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	Х
	Х
	35 144 776,35
	74 682 144,74 
	109 826 921,09

	2.2.1

	2.1. Мероприятие 1
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч:
	
	
	
	
	
	35 144 776,35
	31 684 261,68
	66 829 037,98

	А)
	СУБСИДИИ областного бюджета 2024 в т. ч.:
	
	
	
	
	
	35 144 776,35
	3 916 941,68
	39 061 718,03

	1
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Вострикова в п. Гудбок асфальт
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	9452303,63
	1068235,57
	10520539,20

	2
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд от ул.К.Маркса до ул.Набережная в с.Каликино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	1177427,61
	138426,91
	1315854,52

	3
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ленина в с.Ратчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	2616844,31
	291775,81
	2908620,12

	4
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая в с. Махоново
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	4385261,24
	433707,16
	4818968,40

	5
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Можайка в с.Трубетчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	6403628,83
	677281,97
	7080910,80

	6
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Набережная от д36 до д.42 в с.Каликино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	2307112,60
	261143,00
	2568255,60

	7
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Набережная от д.№14 до д.№42 в с.Каликино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	331339,54
	43758,86
	375098,40

	8
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Заводская в с.Трубетчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	4930788,97
	542605,50
	5473394,47

	9
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая в с.Замартынье
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	1187215,66
	139934,96
	1326,610,62

	10
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Речная в с.Замартынье
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	1404683,51
	171891,78
	1576575,29

	11
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения к кладбищу в с.Делеховое
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	948170,45
	148720,16
	1096890,61

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Экономия от субсидий областного бюджета ремонт 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	
	
	
	
	

	12
	Ремонт автомобильной дороги по ул.Иванщина в с.Чечеры 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	
	7907574,67
	1959032,75
	986607,42

	Б)
	Ремонт дорог (акцизы) в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	27 767 320,0
	27 767 320,0

	1
	Ремонт дороги и водоотведение ,парковка, тротуар у детсада «Знайка» в с.Доброе
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	2059220,82
	2059220,82

	2
	Ремонт дороги и водоотведение ул.Лесная с.Б.Хомутец 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	1716714,59
	1716714,59

	3
	Установка знаков в сельских посел. (Доброе)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	418147,55
	418147,55

	4
	Ремонт дороги по Молодежная в с.Махоново
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	3488473,22
	3488473,22

	5
	Ремонт дороги по пер.Благодатный  в с.Доброе 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	319141,60
	319141,60

	6
	Ремонт дороги по ул.В.Т.Поповой в с.Преображеновка
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	7848786,89
	7848786,89

	7
	Ремонт дороги по ул.Можайка в с.Трубетчино (щебень)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	1200970,57
	1200970,57

	8
	Ремонт дороги от ул.Советская до ул.Почтовая сТрубетчино щеб
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	533764,52
	533764,52

	9
	Ремонт дороги ул.Парковая в с.Трубетчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	400324,07
	400324,07

	10
	Ремонт дороги улЛесная д.Новоселье
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	5766217,00
	5766217,00

	11
	Ремонт дороги ул.Октябрьская с.Доброе (автостоянка)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	1872045,25
	1872045,25

	12
	Ремонт дороги ул.ул.Почтовая в дому №6 с.Трубетчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	1023158,92
	1023158,92

	13
	Ремонт дороги ул.Почтовая к дому 17 (школа) в с.Трубетчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.
	Х
	Х
	0
	1120358,59
	1120358,59

	
	Итого акцизы
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	2.2. Мероприятие 2 Содержание дорог
	
	
	
	
	
	0
	10 000 000,00
	10 000 000,00

	2.2.3
	2.3. Мероприятие 3 Прочие затраты 
	
	
	
	
	
	0
	32 997 883,06
	32 997 883,06

	
	2025 год 

	
	
	
	
	94 846 400,0
	44 389 377,67
	85 706 171,06
	224 941 948,73

	
	Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	94 846 400,0
	6 054 025,54
	0
	100 900 425,54

	
	Мероприятие 1 программа "Развитие транспортной системы Липецкой области"
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	0
	0
	0
	0

	
	Автомобильная дорога по ул. Журавлиновка в с.Кривец Добровского муниципального района Липецкой области (Реконструкция) 4.4км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 2 программа "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях КРСТ:
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	94 846 400,0
	6 054 025,54
	0
	100 900 425,54

	1
	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Комсомольская  в с.Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	5 629 800,00
	359 348,94
	
	5 989 148,94

	2
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Крупской с.Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	38 800 900,00
	2 476 653,19
	
	41 277 553,19

	3
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Выборная в с.Доброе  Добровского округа Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	20 401 200,00
	1 302 204,26
	
	21 703 404,26

	4
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.. 50 лет Октября в с.Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	13 472 500,00
	859 946,81
	
	14 332 446,81
	
	

	5
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Н.Советская  в с.Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	16 542 000,00
	1 055 872,34
	
	17 597 872,34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Коммунальная   в с.Доброе 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Самарчик   в с.Доброе 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Луговая   в с.Доброе 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. ремонт
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	38 335 352, 13
	85 706 171,06
	124 041 523,19

	

	Мероприятие 2.1. Ремонт автомобильных дорог областные субсидии:
	
	
	
	
	
	38 335 352, 13
	3 996 563,69
	42 331 915,82

	
	Ремонт дороги по ул.Центральная с.Горицы асф
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	3876741,86
	430750,00
	4307491,86

	
	Ремонт дороги по ул.Молодежная с.Капитанщино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	9511955,44
	1058884,00
	10568839,44

	
	Ремонт дороги по ул.Школьная с.Екатериновка
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	2632439,21
	292494,00
	2924933,21

	
	Ремонт дороги по ул.Набережная с.Кривец
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	6715807,00
	746201,00
	7462008,00

	
	Ремонт дороги по проезду Стрельникова-Лесная с.Б.Хомутец  
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	2671894,31
	290880,00
	2968774,31

	
	Ремонт дороги по ул.Зареченская в с.Каликино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	5900072,90
	655570,00
	6555642,90

	
	Ремонт дороги по ул.Сторона в с.Порой 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	3576259,41
	516784,69
	4093044,10

	
	Ремонт дорог (акцизы)
	
	
	
	
	
	
	32 000 000, 0
	32 000 000,0

	
	Ремонт дороги по Шоссейная, с.Доброе
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	0
	5 000 000,0
	5000000,0

	
	Ремонт дороги по ул.М.Щербак с.Доброе щеб
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	0
	5 000 000,0
	5000000,0

	
	Ул.Колхозная с.Борисовка МСГ
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	2 000 000,00
	2000000,00

	
	Ул. Набережная в с.Трубетчино 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	2 000 000,00
	2000000,00

	
	Ул. Новая с.Борисовка метод стабилизации грунта (МСГ)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	3 000 000,00
	3000000,00

	
	Ул.Пионерская с.Борисовка МСГ 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	2 000 000,00
	2000000,00

	
	Ул.Октябрьская, Некрасова с.Ратчино щеб 3км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	4 000 000,00
	4000000,00

	
	Ул. Школьная с. Б.Хомяки 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	2 000 000,0
	2000000,0

	
	Ул. Журавлиновка с. Кривец (к ул. Басаревой)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	1 500 000,0
	1500000,0

	
	Рем дороги к дому №47а в с.Доброе щеб
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	500 000,0
	500000,0

	
	Рем дороги ул.Сосновка с.Порой  асф 0.7км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	2 500 000,0
	2500000,0

	
	Рем дороги ул.Песчаная с.Борисовка МСГ
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	Х
	0
	2 500 000,0
	2500000,0

	
	Мероприятие 3 содержание дорог
	
	
	
	
	
	0
	10 000 000,00
	10 000 000,00

	
	Мероприятие 4
прочие затраты
	
	
	
	
	
	0
	39 709 607,37
	39 709 607,37

	
	2026г. 
	
	
	
	
	
	
	93 800 686,15
	93 800 686,15

	
	Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	
	
	
	0
	

	
	Мероприятие 1 программа "Развитие транспортной системы Липецкой области
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Автомобильная дорога по Колхозная в с.Борисовка Добровского муниципального района Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 2 Программа "Комплексное развитие сельских территорий" КРСТ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Автомобильная дорога по Горького в с.Каликино Добровского муниципального района Липецкой области (строительство)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Автомобильная дорога по Зои Космодемьянской в с.Каликино  Добровского муниципального района Липецкой области (строительство)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Реконструкция автомобильной дороги по Ст.Разина в с.Доброе  Добровского муниципального района Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. ремонт
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	0
	

	
	

	
	Мероприятие 2.1
ремонт автодорог
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СУБСИДИИ областного бюджета
	
	Январь 2026г.
	декабрь 2026г.
	
	
	
	
	

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Терешкина с. Преображеновка
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская с.Борисовка щеб
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Полевая с.Кривец
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Маяковского с.Каликино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ст.Разина с.Каликино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Фетисовка с.Порой
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Кричаловка с.Порой
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центральная д.Никольское
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Мира в с.Волчье
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026.

	Декабрь 2026
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ломоносова с.Ратчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	00
	0
	0

	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Школьная,  ул.Поволжье, зеленая  в с.Липовка
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	00
	0
	0

	
	итого
	
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	.
	Ремонт дорог (акцизы)
	
	
	
	
	
	
	56 997 917,14
	56 997 917,14

	
	Ремонт дороги по ул.Калинина в с.Ратчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	0
	6000000,00
	6000000,00

	
	Ремонт дороги по ул.Кировская в с.Волчье
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	0
	7000000,00
	7000000,00

	
	Ремонт дороги к кладбищу в с.Б.Хомяки
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	0
	9000000,00
	9000000,00

	
	Ремонт дороги по ул.Свободы в с.Доброе
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	0
	6000000,00
	6000000,00

	
	Ремонт дороги по ул.Октябрьская асф с.Ратчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	0
	10000000,00
	10000000,00

	
	Ремонт дороги по ул. Садовая в с. Замартынье
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	0
	18997917,14
	18997917,14

	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 3
Содержание дорог
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	
	10 000 000,00
	10 000 000,00

	
	Мероприятие 4
Прочие затраты

	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026

	Декабрь 2026.
	Х
	Х
	
	26 802 769,02
	26 802 769,02

	
	2027 год
	
	
	
	
	
	
	95 957 088,24
	95 957 088,24

	
	Мероприятие 1 программа "Развитие транспортной системы Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Автомобильная дорога по Пионерская  в с.Борисовка Добровского муниципального района Липецкой области
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 1 программа "Комплексное развитие сельских территорий»
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Автомобильная дорога по Зареченская   в с.Борисовка Добровского муниципального района Липецкой
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. ремонт
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	95 957 088,24
	95 957 088,24

	
	Ремонт дорог субсидии
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Рем Парковая в с.Капитанщино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Рем дороги ул.Городская в с.Капитанщино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Рем дороги ул.Спортивная с.Капитанщино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	Рем дороги ул.Свободы с.Доброе 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт дорог акцизы 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	59 154 319,00
	59 154 319,00

	
	Рем дороги ул.Энергетиков с.Б.Хомутец
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	11 500 000,0
	11 500 000,0

	
	Рем дороги ул.Гусевская с.Б.Хомутец 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	12 500 000,0
	12 500 000,0

	
	Рем дороги ул.Кирова с.Борисовка   асф 0.7км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	17 577 159,5
	17 577 159,5

	
	Рем дороги ул.Сосновка с.Борисовка  асф 0.7км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	17 577 159,5
	17 577 159,5

	
	Мероприятие 3
Содержание дорог
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	10 000 000,0
	10 000 000,0

	
	Мероприятие 4
Прочие затраты

	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027

	Декабрь 2027.
	Х
	Х
	0
	26 802 769,24
	26 802 769,24

	3
	Подпрограмма "Обращение с отходами на территории Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы"
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2027г.

	Х
	0
	700 000,0
	6 240 877,83
	6 940 877,83

	
	2024г.
	
	
	
	
	
	700 000,0
	3 240 877,83
	3 940 877,83

	3.1
	Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории района.
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	Х
	0
	0
	391 863,47
	391 863,47

	3.2
	Основное мероприятие 2. Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	Х
	0
	700 000,0
	1 560 730,77
	2 260 730,77

	3.3
	Основное мероприятие 3
Реализация мероприятий, направленных на создание цифровой интерактивной схемы размещения контейнерных площадок в сети Интернет
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Основное мероприятие 4 Негативное воздействие на окружающую среду.
Возмещение затрат на ликвидацию несанкционированных свалок (385 тыс.руб.)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	Х
	0
	
	1 288 283,59
	1 288 283,59

	
	2025г.
	
	
	
	
	
	0
	1 000 000,0
	1 000 000,0

	3.1.1
	Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории района.
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	3.2.1
	Основное мероприятие 2 Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	3.3.1
	Основное мероприятие 3
Реализация мероприятий, направленных на создание цифровой интерактивной схемы размещения контейнерных площадок в сети Интернет
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	3.4.1
	Основное мероприятие 4 Негативное воздействие на окружающую среду. Возмещение затрат на ликвидацию несанкционированных свалок 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	0
	1 000 000,0
	1 000 000,0

	
	2026г.
	
	
	
	0
	0
	0
	1 000 000,0
	1 000 000,0

	3.1.1.1
	Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	3.2.1.1
	Основное мероприятие 2. Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	3.3.1.1
	Основное мероприятие 3
Реализация мероприятий, направленных на создание цифровой интерактивной схемы размещения контейнерных площадок в сети Интернет
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	3.4.1.1
	Основное мероприятие 4 Негативное воздействие на окружающую среду. Возмещение затрат на ликвидацию несанкционированных свалок 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	0
	0
	1 000 000,0
	1 000 000,0

	
	2027год
	
	
	
	
	0
	0
	1 000 000,0
	1 000 000,0

	3.1.1.1.1
	Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	х
	0
	0
	0
	0

	3.2.1.1.1
	Основное мероприятие 2. Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	х
	0
	0
	0
	0

	3.3.1.1.1
	Основное мероприятие 3
Реализация мероприятий, направленных на создание цифровой интерактивной схемы размещения контейнерных площадок в сети Интернет
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	х
	0
	0
	0
	0

	3.4.1.1.1
	Основное мероприятие 4 Негативное воздействие на окружающую среду. Возмещение затрат на ликвидацию несанкционированных свалок 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	х
	0
	0
	1 000 000,0
	1 000 000,0

	4
	Подпрограмма "Обеспечение населения Добровского муниципального района жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2024 - 2027 годы"
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	
	
	
	454 366 981,24
 
41 024 000,0
	668 501 282,38
	402 412 234,93
	1 566 304 498,55

	4.1
	Основное мероприятие 1 Строительство (реконструкция) водопроводных сетей (2024-2027г.)на территории округа
Организация холодного водоснабжения населения и водоотведения в части строительства, реконструкции /модернизации/, приобретения объектов капитального строительства:
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2027г.

	
	41 024 000,0
	172 532 799,26
	17 706 448,39
	 238 263 247,65

	
	2024г:
	
	
	
	
	
	36 443 088,50
	6 088 261,5
	42 531 350,0

	1
	Строительство сетей водоснабжения ул. Хохлова, ул. Лесная, ул.Школьная с. Кореневщино Добровского района (СМР)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	10 521 747,60
	1 040 612,40
	11 562 360,00

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Гагарина, с. Филатовка, Добровского района ПСД
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	172 161,99
	17 027,01
	189 189,0

	3
	Строительство сетей водоснабжения с.Кореневщино ул. Тихая, ул. Спортивная, ул. Отрадная, ул.Маркса, ул. Набережная, ул. Вольшева, ул.Пушкина, ул. Ясная, 3,501 км (ПСД)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	3 463 387,20
	342 532,80
	3 805 920,00

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Ратчино ул. Ленина, ул.К.Маркса, ул. Фрунзе (ПСД) 2,7 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	819 000,00
	81 000,00
	900 000,00

	5
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Сорона ул.Кричаловка с.Порой  Добровского района. СМР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	
	11 275 560 36
	1 115 165,31
	12 390 725,67

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Новая, ул.Набережная с.Кривец Добровского района СМР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	
	8 703 804,55
	860 815 ,83
	9 564 620,38

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Сельская, Средняя, Романовская, Фермерская, Иванщина, Манжурская, Советская с.Чечеры Добровского района ПСД
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	
	780 898,62
	77 231,73
	858 130,5

	
	Реконструкция сетей водоснабжения пос. Густый Добровского округа  ПСД
	
	
	
	
	
	288 332,23
	28 516,37
	316 848 ,60

	
	Реконструкция сетей водоснабжения пос. Гудбок Добровского округа  ПСД
	
	
	
	
	
	418 195,96
	41 360,04
	459 556,00

	
	Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 2024г:
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	41 024 000,0-средства «Фонд развития территорий»:
	23 227 019,84
	8 536 444,78
	72 787 464,62

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул.Кирова, ул. Мичуринская , ул.Заречье с.Борисовка Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	4 129 000,0
	1971 480,97
	603 351,0
	6 703 831,97

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Школьная с. Екатериновка Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	4 363 000,0
	2 877152,54
	716 059,04
	7 956211,58

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Интернациональная с.Каликино Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	3 220 000,0
	2 124433,94
	528 570,39
	5 873004,33

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Луговая, ул.Набережная,ул.Ленина с.Доброе  Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	5 328 000,0
	3 613592,75
	884 333,35
	9 825926,10

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Луговая, ул.Урожайная с.Гудово  Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	2 003 000,0
	951 116,25
	292 758,75
	3 252875,00

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул.Школьная с.Б.Хомяки Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	1 064 000,0
	509 411,78
	155 612,15
	1 729 023,93

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Садовая, ул.Лесная с.Замартынье   Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	6 527 000,0
	4 304221,61
	1 071 219,72
	11902441,33

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Заречная с. Чечеры Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	9 075 000,00
	4 331350,0
	1 325900,0
	14 732250,0

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Коммунальная с. Филатовка Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	936 000,00
	447 070,0
	136 790,0
	1 519 860,0

	
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Логовая с. Трубетчино Добровского района
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	4 379 000,0
	2 019 190,0
	639 910,0
	7 110 100,0

	
	2025г.
	
	
	
	
	
	31 159 836,84
	3 081 742,11
	34 241 578,95

	1
	Строительство сетей водоснабжения с.Кореневщино ул. Тихая, ул. Спортивная, ул. Отрадная, ул.Маркса, ул. Набережная, ул. Вольяшева, ул.Пушкина, ул. Ясная, (СМР)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	22778736, 84

	2252841,11
	25031577,95


	2
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул Гагарина с. Филатовка Доб-ровского округа» ПСД 1 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	546 000, 00
	54 00,00
	600 000, 00

	3
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул Набережная с. Трубетчино Добровского округа» ПСД  1,15 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	
627 900, 00
	62 100,00
	
690 000,00

	4
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул. Школьная, пер. Школьный с. Доброе Добровского округа» ПСД 1,6 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	873 600,00
	86 400,00
	
960 000,00

	5
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул. Крупской с. Доброе Добровского округа» ПСД 1,8 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	982 800,00
	97 200,00
	1 079800,00

	6
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул. Большак с. Замартынье Добровского округа» ПСД 1,7 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	928 200,00
	91 800,00
	1 020000,00

	7
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул. Желябова с. Доброе Добровского округа»  ПСД 1,8 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	982 800,00
	97 200,00
	1 079800,00

	8
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул. Молодежная с. Панино Добровского округа» ПСД 2 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	1092000,00
	108 000,00
	1 200000,00

	9
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Делеховое ул.Садовая (ПСД)1,3
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	709 800,00
	70 200,00
	780 000,00

	10
	Строительство сетей водоснабжения с. Богородицкое ул. Луговая (ПСД) 1,5 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	819 000,00
	81 000,00
	900 000,00

	11
	Реконструкция сетей водоснабжения ул.8 Марта с.Доброе (ПСД)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	819 000,00
	81 000,00
	900 000,00

	
	2026г
	
	
	
	
	
	26 326 300,00
	0
	26 326 300,00

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Делеховое ул.Садовая СМР1,3
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	10 765300,0
	0
	10 765300,0

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. 8 марта с. Доброе СМР 1,5 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	12 421500,0
	0
	12 421500,0

	3
	 «Реконструкция сетей водоснабжения ул. Калинина с. Доброе Добровского округа» ПСД 3,78 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	1 829100,0
	0
	1 829100,0

	4
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул. Сенная с. Доброе Добровского округа» ПСД 0,7км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	382 200,00
	0
	382 200,00

	5
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул. Самарчик с. Доброе Добровского округа» ПСД1,7 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	928 200,00
	0
	928 200,00

	
	2027
	
	
	
	
	
	62 376  554,08 
	0
	62 376  554,08

	1
	Строительство сетей водоснабжения с. Богородицкое ул. Луговая (СМР) 1,5 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	16 560 000,0
	
	16 560 000,0

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения ул.Гагарина, с. Филатовка СМР 1 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	11 040 000,0
	
	11 040 000,0

	3
	«Реконструкция сетей водоснабжения ул. Молодежная с. Панино Добровского округа» СМР 2 км
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	11 040 000,0
	
	11 040 000,0

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Набережная с. Трубетчино Добровского округа СМР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	12 696 000,0
	
	12 696 000,0

	5
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Школьная, пер. Школьный, с. Доброе Добровского округа 1,6 км    СМР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	12 696 000,0
	
	12 696 000,0

	6
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Крупской с. Доброе Добровского округа СМР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	12 696 000,0
	
	12 696 000,0

	7
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Большак с. Замартынье Добровского округа СМР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	12 696 000,0
	
	12 696 000,0

	8
	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Желябова с. Доброе Добровского округа СМР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	12 696 000,0
	
	12 696 000,0

	9
	Строительство Модернизации систем водоснабжения двадцати населенных пунктов Добровского муниципального района с целью обеспечения качественной питьевой водой - 1-й этап 1 очередь - строительство участка водопровода Новоселье-Капитанщино с водозабором в границах сельского поселения Замартыновский сельсовет СМР 1 водозабор
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2027г.

	х
	
	0
	0
	0

	4.2
	Основное мероприятие 2 Организация холодного водоснабжения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем на 2024г.:
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	49 659 009,98
	4 911 330,66
	54 570 340,64

	4.2.1
	1 транш: 
Компенсация эл. энергии
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	8 587688,35
	849331,82
	9 437020,17

	
	Капитальный ремонт производственных баз, зданий, сооружений, объектов (оборудования) водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе изготовление проектно-сметной документации, проведения инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	10 583 396,80
	1 046709,57
	11 630106,37

	
	Выполнение требований по охране окружающей среды
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	7004264,18
	692729,42
	7 69693,60

	
	В том числе по экономии на ТНР
	
	
	
	
	
	418 600,00
	41 400,00
	460 000,00

	
	ТНР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	6630150,67
	655729,19
	7285879,86

	4.2.2
	2транш:
 формирование резервного запаса оборудования и материала
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	213509,94
	21166,37
	234626,31

	
	Проведение мероприятий по охране окружающей среды, улучшение качества воды
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	3900000
	385714,29
	4285714,33

	
	3 транш:
Приобретение основных средств (оборудования, транспортных средств, специализированных машин и механизмов)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	
	12 740 000,0
	1 260 000,0
	14 000 000,0

	4.2.1.1
	Организация холодного водоснабжения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем на 2025г :
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	32 304 481,71
	3 194 948,74
	35 499 430,45

	
	Компенсация эл. энергии
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	9 348542,87
	924 581,16
	10273124,03

	
	Капитальный ремонт производственных баз, зданий, сооружений, объектов (оборудования) водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе изготовление проектно-сметной документации, проведения инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	7 940938,84
	785 367,58
	8 726306,42

	
	Выполнение требований по охране окружающей среды
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	11 102000,0
	1 098 000,0
	12200000,0

	
	ТНР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	3 640000,00
	360 000,0
	4 000000,00

	
	Выполнение требований по охране труда
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	273 000,00
	77 000,00
	300 000,00

	4.2.1.1.1.1
	Организация холодного водоснабжения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем на 2026г :
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	25 752 481,71
	0
	25 752 481,71

	
	Компенсация эл. энергии
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	9 348542,87
	0
	9 348542,87

	
	Капитальный ремонт производственных баз, зданий, сооружений, объектов (оборудования) водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе изготовление проектно-сметной документации, проведения инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	7 940938,84
	0
	7 940938,84

	
	Выполнение требований по охране окружающей среды
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	4 550000,00
	0
	4 550000,00

	
	ТНР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	3 640000,00
	0
	3 640000,00

	
	Выполнение требований по охране труда
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	273 000,00
	0
	273 000,00

	4.2.1.1.1.1.1
	Организация холодного водоснабжения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем на 2027г :
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.
	декабрь 2027г
	
	
	26 035 476,02
	
	26 035 476,02

	
	Компенсация эл. энергии
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	9451 274,11
	
	9451 274,11

	
	Капитальный ремонт производственных баз, зданий, сооружений, объектов (оборудования) водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе изготовление проектно-сметной документации, проведения инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	8 028201,91
	
	8 028201,91

	
	Выполнение требований по охране окружающей среды
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	4 600000,00
	
	4 600000,00

	
	ТНР
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	3 680000,00
	
	3 680000,00

	
	Выполнение требований по охране труда
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	276 000,00
	
	276 000,00

	4.3
	Основное Мероприятие 3
Строительство "Системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями районного центра с. Доброе в Липецкой обл" 1 этап 2024г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2027г.

	Будут по программе КРСТ
	
	
	
	

	
	2024г.
	
	
	
	
	257 282 680,00
	13 541 193,68
	78 741 129,07
	349 565 002,75

	
	2025г.
	
	
	
	
	161 542 700,0
	10 311 236,17
	159 945 861,19
	331 799 797,36

	
	2026г.
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	2027г.
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Основное мероприятие №4:
Ремонт помещений под квартиры социального найма (здание бывшего д/сада в с. Б.Хомутец) 2024
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	
	Ремонт жилых помещений под квартиры социального найма 2025
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	0
	0
	0
	0

	
	Ремонт жилых помещений под квартиры социального найма 2026
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	0
	0
	0
	0

	
	Ремонт жилых помещений под квартиры социального найма 2027
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	0
	0
	0
	0

	4.5
	Основное мероприятие№5. Покупка жилого помещения (квартиры, дома) в собственность администрации Добровского муниципального округа Липецкой области для предоставления по договору социального найма:
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	
	
	
	
	
	
	

	
	2024г. покупка жилого помещения  (5 жил домов с. Капитанщино)
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	Х
	30 729 976,62
	1 617 367,19
	8 086 835,95
	40 434 179,76

	
	2025г. покупка жилого помещения 1 кв.
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	Х
	0
	62 935 638,30
	0
	62 935 638,30

	
	2026г. покупка жилого помещения 1 кв.
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	Х
	0
	0
	0
	0

	
	2027г. покупка жилого помещения 1 кв.
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	Х
	0
	189 700 681,82
	0
	189 700 681,82

	4.6
	Основное мероприятие 6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 2024г.
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	
	0
	565 181,51
	565 181,51

	
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 2025г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	
	0
	350 603,0
	350 603,0

	
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 2026г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	
	
	0
	0
	0

	
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 2027г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	0
	0
	0

	4.7
	Основное мероприятие №7 Строительство и реконструкция систем водоснабжения программа "Стимул"
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2027г.

	х
	
	0
	0
	0

	4.8
	Основное мероприятие №8 Реализация мероприятий направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа в т.числе:
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2027г.

	х
	
	
	
	

	
	2024г
	
	
	
	
	
	
	51 244 902,64
	51 244 902,64

	
	2025г
	
	
	
	
	
	
	50 792 211,61
	50 792 211,61

	
	2026г
	
	
	
	
	
	
	10 198 677,71
	10 198 677,71

	
	2027г.
	
	
	
	
	
	
	3 570 203,29
	3 570 203,29

	
	Расходы на организацию уличного освещения 2024г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	
	23 856 826,09
	23 856 826,09

	
	Расходы на организацию уличного освещения 2025г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	
	21 151 500,00
	21 151 500,00

	
	Расходы на организацию уличного освещения 2026г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	
	2 284 889,42
	2 284 889,42

	
	Расходы на организацию уличного освещения 2027г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	
	886 600,0
	886 600,0

	
	Расходы на озеленение территорий 2024г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	
	3 608 650,96
	3 608 650,96

	
	Расходы на озеленение территорий 2025г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	
	3 686 329,10
	3 686 329,10

	
	Расходы на озеленение территорий 2026г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	
	10 000,0
	10 000,0

	
	Расходы на озеленение территорий 2027г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	х
	
	
	10 000,0
	10 000,0

	
	Расходы на содержание и организацию мест захоронения 2024г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	
	1 960 104 ,01
	1 960 104 ,01

	
	Расходы на содержание и организацию мест захоронения 2025г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	
	2 105 000,0
	2 105 000,0

	
	Расходы на содержание и организацию мест захоронения 2026г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	
	20 000,0
	20 000,0

	
	Расходы на содержание и организацию мест захоронения 2027г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	
	10 000,0
	10 000,0

	
	Расходы на содержание памятников 2024г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	
	44 524, 35
	44 524, 35

	
	Расходы на содержание памятников 2025г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	
	300 000,00
	300 000,00

	
	Расходы на содержание памятников 2026г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	х
	
	
	0
	0

	
	Расходы на содержание памятников 2027г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	х
	
	
	0
	0

	
	Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа 2024г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	
	15 546 572 ,39
	15 546 572 ,39

	
	Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа 2025
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	
	18 980 907,51
	18 980 907,51

	
	Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа 2026
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	
	
	
	7 805 788,29
	7 805 788,29

	
	Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа 2027
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	
	2 588 603,29
	2 588 603,29

	
	Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2024
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	
	
	
	6 228 774 ,04
	6 228 774 ,04

	
	Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2025
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	
	
	4 568 475,0
	4 568 475,0

	
	Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2026
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	
	
	
	78 000,0
	78 000,0

	
	Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2027
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	
	75 000,0
	75 000,0

	4.9
	Основное мероприятие 9 «Формирование городской среды»
Обустройство парка "Молодежный в с.Доброе 2 этап 2024
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	3 000 000,0
	61 224,49
	3 061 224,49

	
	Обустройство парка "Молодежный» в с.Доброе 3 этап 2025
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	0
	0
	0
	0
	0

	
	Обустройство парка "Молодежный в с.Доброе 4 этап 2026г
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.
	декабрь 2026г.

	0
	0
	0
	0
	0

	4.10

	Основное мероприятие 10 Обустройство детской площадки по ул.Парковая в с. Доброе
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	7 000 000,00
	142 857,14
	7 142 857,14

	4.11
	Основное мероприятие 11 Обустройство спортивной площадки по ул.Парковая в с.Доброе
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	5 000 000,00
	257 040,82
	5 257 040,82

	4.12
	Основное мероприятие 12 КРСТ Благоустройство ул.В.Т.Поповой в с.Преображеновка
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	1 546 522,75
	81 395,93
	161 002,95
	1 788 921,63

	4.13
	Основное мероприятие 13 КРСТ Устройство сцены в с.Каликино пл.Ленина
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	1 343 428,44
	70 706,76
	139 859,53
	1 553 994,73

	4.14
	Основное мероприятие 14 Оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей лиц участников СВО
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	0
	11 067 476,82
	11 067 476,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.15
	Основное мероприятие 15 Обустройство детско-спортивной  площадки с.Делеховое 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	0
	375 000,00
	0
	375 000,00

	4.16
	Основное мероприятие 16 Обустройство парка с.Борисовка ул.Центральная 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	0
	5 363 526,0
	0
	5 363 526,0

	4.17
	Основное мероприятие 17 Обустройство сквера с. Кореневщино ул. Пушкина 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	0
	640 000,00
	0
	640 000,00

	4.18
	Основное Мероприятие 18 КРСТ Создание пешеходной зоны с автомобильной парковкой к МБДОУ СОШ «Теремок» в с.Кривец
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2027г.

	х
	0
	0
	0
	0

	4.19
	Основное мероприятие 19
 КРСТ 
Обустройство детской спортивной площадки в п.Нейманский Добровского муниципального округа»
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2027г.

	х
	0
	0
	0
	0

	4.20
	Основное мороприятие 20
Обустройство зоны отдыха у воды в районе ул.В.Т.Поповой (2этап) с.Преображ новка).
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	1 921 673,43
	122 660,01
	0
	2 044 333,44

	4.21
	Основное мероприятие 21 Обустройство сквера имени Героя России Юрия Щербакова с.Порой 
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	0
	0
	0
	0

	4.22
	Основное мероприятие 22
Проведение строительно-технической  экспертизы с оценкой технического состояния жилого МКД с.Трубетчино Почтовая;. С.Доброе ул.Победы,7 с.каликино ул.Ленинская,156
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	0
	0
	191 000
	191 000

	4.23
	Основное мероприятие 23
Обустройство пешеходной дорожки с.Крутое 
(Организация благоустройства на территорий округа в рамках реализации инициативных проектов.)

	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2024г.

	декабрь 2024г.

	х
	
	3 307 047,49
	731 070,63
	4 038 118,12

	4.24
	Основное мероприятие 24
[bookmark: _Hlk180418229]обустройство детской игровой площадки с. Волчье
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	х
	
	2 423 540,00
	49 460,00
	2 473 000,0

	4.25
	[bookmark: _Hlk180418270]Основное мероприятие 25- обустройство детской игровой площадки с Трубетчино
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	
	1 902 609,97
	38 828,77
	1 941 438,74

	4.26
	[bookmark: _Hlk180418301]Основное мероприятие 26-Обустройство пешеходных коммуникаций в с. Доброе, по ул. Ленина 1 этап
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2025г.

	декабрь 2025г.

	
	
	12 939 920,56
	264 080,02
	13 204 000,57

	
	Обустройство пешеходных коммуникаций в с. Доброе, по ул. Ленина 2 этап
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2026г.

	декабрь 2026г.

	
	
	17 266 070,52
	0
	17618439,11

	
	Обустройство пешеходных коммуникаций в с. Доброе, по ул. Ленина 2 этап
	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности
	Январь 2027г.

	декабрь 2027г.

	
	
	17 618 439,31
	0
	17 618 439,31



