Приложение 
к постановлению администрации
Добровского муниципального округа

от "24" февраля 2025 № 160
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024-2027 ГОДЫ"

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024-2027 ГОДЫ"

 

	Ответственный исполнитель
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа

	Соисполнители
	Отсутствуют

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2024-2027 годы

	Подпрограммы
	Отсутствуют

	Цели муниципальной программы

 
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа

	Индикаторы муниципальной программы
	Комплексный индекс качества жизни населения

	Основные задачи муниципальной программы
	Повышение качества жизни населения Добровского муниципального округа в результате развития материально-технической базы, социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа

	Показатели задач
	Показатель задачи:

Удовлетворенность населения деятельностью органов власти по развитию социальной инфраструктуры округа.

	Объемы финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации
	Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета 315 174 691, 8 руб., из них:

2024 год - 167 322 960, 24 руб.;

2025 год - 142 748 904, 12 руб.;

2026 год - 5 102 827,44 руб.;
2027 год – 0 руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период


 
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере развития экономики Добровского муниципального округа
 

Инфраструктура должна следовать в своем развитии за темпами жилищного строительства и социальными программами, иначе социальные объекты существенно устареют и их мощности не будут удовлетворять растущим потребностям населенных пунктов округа.

Несмотря на построенное, реконструированное и капитально отремонтированное в последние годы большое количество медицинских, учебных, спортивных, зрелищных и других учреждений социальной сферы, обеспеченность населения округа некоторыми видами учреждений ниже территориальных нормативов. В результате дефицита мощностей объектов социальной инфраструктуры снижается уровень комфортного проживания граждан в населенных пунктах округа. Ранее построенные объекты имеют высокую степень износа и не соответствуют современным требованиям по санитарным нормам и комфортности.

Особо остро стоит вопрос обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями. Необходимо принять меры к достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет к 2027 году.

Одним из важнейших условий формирования здорового образа жизни, улучшения здоровья населения, стабилизации демографической обстановки является развитие инфраструктуры физкультуры и спорта.

Значительную долю социальных услуг населению округа предоставляют областные и муниципальные учреждения. Таким образом, необходимо развивать материально-техническую базу отраслей социальной направленности путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий социальной инфраструктуры и сооружений на территории муниципальных образований округа.

Решение проблем высокого износа объектов социальной инфраструктуры или их отсутствия, повышения эффективности использования бюджетных средств при осуществлении деятельности градостроительного комплекса возможно только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их использования.

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития экономики округа, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих индикаторов и показателей задач

 

В соответствии со стратегией развития Липецкой области приоритетом развития округа является повышение уровня и качества жизни населения.

Программа направлена на решение следующих задач:

Задача 1 - Повышение качества жизни населения Добровского муниципального округа в результате развития материально-технической базы социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа.

Задача 2 - Обеспечение устойчивого развития территорий округа, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Решение задачи 1 программы предполагает, что развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов области непосредственно повлияет на повышение качества жизни населения. Кроме того, уровень инвестиционной привлекательности жилищного строительства напрямую зависит от обеспеченности жилых территорий социальными объектами.

Решение задачи 2 программы позволяет обеспечить территории населенных пунктов округа, предназначенные для застройки, градостроительной документацией по планировке территории, в частности для развития жилищного строительства, увеличив тем самым число жителей округа.

Показателями решения задач программы является удовлетворенность населения.
 

3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы

 

Подпрограммы отсутствуют.

 

4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы

 

Сроки реализации Программы рассчитан на период 2024-2027 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

В рамках программы запланированы следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1: Строительство многофункционального общественного центра с. Доброе Добровского муниципального района.

Основное мероприятие 2: Спортивно-технологическое оборудование модульного спортивного сооружения ледовой арены сборно-разборной некапитальной конструкции с пребыванием до 50 человек в с. Доброе Добровского муниципального района.

Основное мероприятие 3: Реконструкция части существующего здания МБОУ СОШ № 2 село Доброе имени М.И. Третьяковой с пристройкой столовой по адресу: ул. Ленина, 39, село Доброе, Добровского района, Липецкой области.

Основное мероприятие 4: Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилых помещений в с. Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области.

Основное мероприятие 5: Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилых помещений в с. Большой Хомутец Добровского муниципального округа Липецкой области.
Основное мероприятие 6: Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилых помещений в с. Каликино Добровского муниципального округа Липецкой области.

Основное мероприятие 7: Капитальный ремонт МБУК "Каликинский ДЦК».

Основное мероприятие 8: Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад "Малышок", расположенный по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Панино.
Основное мероприятие 9: Строительство начальной школы на 100 мест в с. Доброе

Основное мероприятие 10: Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Золотой петушок» расположенный по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Калинина, д. 45а.
Основное мероприятие 11: Строительство многоквартирного жилого дома с. Доброе.
Основное мероприятие 12: Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 с. Доброе, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский округ, с. Доброе, ул. Победы, д. 13.
Основное мероприятие 13: Строительство многофункционального стадиона на территории МБОУ СОШ № 1 с. Доброе, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский округ, с. Доброе, ул. Победы, д. 13.
Основное мероприятие 14: Строительство начальной школы с. Доброе (микрорайон Молодёжный).
Основное мероприятие 15: Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Золотой петушок» расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Колхозная, д. 35а.
Основное мероприятие 16: Капитальный ремонт бассейна МБУ ДО ДЮСШ «Юность».
Результатом реализации Программы является создание к 2027 году современной социальной инфраструктуры населенных пунктов Добровского округа, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, повышение качества жизни населения округа, обеспечение стабильного и качественного функционирования учреждений социальной сферы, удовлетворение потребности населения в полноценном отдыхе.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в экономике округа в целом.

Сведения об индикаторах, целях и показателях задач Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

 

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет ассигнований по годам реализации муниципальной программы

 

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2024-2027 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета округа в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета за весь период реализации прогнозно составит 315 174 691, 8 руб.
Подробнее объем финансирования по годам изложен в приложении №2 к муниципальной программе.

 

6. Описание мер государственного регулирования и обоснование необходимости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы

 

Реализация программы осуществляется без применения мер государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение).

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

 

К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результаты реализации Программы, можно отнести:

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы из бюджета округа, областного и федерального бюджетов в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Государственной программы;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий, которым невозможно управлять в рамках реализации Программы;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. Данным риском невозможно управлять в рамках реализации Программы, и на качественном уровне такой риск для Программы можно оценить, как умеренный;

- рост цен на энергоресурсы;

- высокие процентные ставки по банковским кредитам;

- ресурсные ограничения для хозяйствующих субъектов, в том числе нехватка квалифицированных кадров;

- инфраструктурные проблемы, включая длительные процедуры присоединения к объектам электросетевого и газового хозяйства, коммунальной инфраструктуры, недостаток мощностей.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:

1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.

2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.

 

8. Мониторинг реализации муниципальной программы

 

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добровского муниципального округа Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Добровского муниципального округа от 02.10.2023г. № 631. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы и основных мероприятий. Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов 
социальной инфраструктуры Добровского 
муниципального округа на 2024-2027 годы" 
Сведения об индикаторах, целях и показателях задач муниципальной программы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы"
	№ п/п
	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
	Ответственный исполнитель,

соисполнитель
	Ед. изм.
	Значения индикаторов и показателей

	
	
	
	
	Год до начала реализации муниципальной программы 2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	Цель муниципальной программы: "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа".

	2
	Индикатор 1

Комплексный индекс качества жизни населения
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа
	%
	90
	93
	95
	97
	100

	3
	Задача муниципальной программы: "Повышение качества жизни населения Добровского муниципального округа в результате развития материально-технической базы, социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа".

	4
	Показатель 1 задачи

Удовлетворенность населения деятельностью органов власти по развитию социальной инфраструктуры округа
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа
	%
	85
	90
	95
	97
	100

	5
	Основное мероприятие программы

Мероприятие 1:

Строительство многофункционального общественного центра с. Доброе Добровского муниципального района
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	194 933 496, 58
	195 495 908, 69
	262 638 981, 29
	0

	6
	Мероприятие 2:
Спортивно-технологическое оборудование модульного спортивного сооружения ледовой арены сборно-разборной некапитальной конструкции с пребыванием до 50 человек в с. Доброе Добровского муниципального района
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	248 452 250, 74
	0
	0
	0

	7
	Мероприятие 3:

Реконструкция части существующего здания МБОУ СОШ №2 село Доброе имени М.И. Третьяковой с пристройкой столовой по адресу: ул. Ленина, 39, село Доброе, Добровского района, Липецкой области
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	42 209 358, 64
	0
	0
	0

	8
	Мероприятие 4:

Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилых помещений в с. Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	111 851 754, 51
	0
	0
	0

	  9
	Мероприятие 5:

Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилых помещений в с. Большой Хомутец Добровского муниципального округа Липецкой области
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	25 315 951,87
	0
	0
	0

	10
	Мероприятие 6:

Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилых помещений в с. Каликино Добровского муниципального округа Липецкой области
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	25 624 973, 98
	37 604 245, 14
	0
	0

	11
	Мероприятие 7:

Капитальный ремонт МБУК "Каликинский ДЦК"
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	6 146 303, 68
	0
	0
	0

	12
	Мероприятие 8:

Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад "Малышок", расположенный по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Панино
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	25 296 479, 09
	0
	0
	0

	13
	Мероприятие 9:

Строительство начальной школы на 100 мест в с. Доброе
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	5 392 674, 89
	0
	0
	0

	14
	Мероприятие 10:

Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Золотой петушок» расположенный по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Калинина, д. 45а
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	2 351 143, 73
	0
	0
	0

	15
	Мероприятие 11:

Строительство многоквартирного жилого дома с. Доброе
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	599 000, 0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 12:

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 с. Доброе, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский округ, с. Доброе, ул. Победы, д. 13
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	128 595 351, 50
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 13:

Строительство многофункционального стадиона на территории МБОУ СОШ № 1 с. Доброе, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский округ, с. Доброе, ул. Победы, д. 13
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	39 504 180, 1

	0
	0
	0

	
	Мероприятие 14:

Строительство начальной школы с. Доброе (микрорайон Молодёжный)
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	0
	246 324 421, 28
	78 718 681, 32
	0

	
	Мероприятие 15:

Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Золотой петушок» расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Колхозная, д. 35а
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 16:

Капитальный ремонт бассейна МБУ ДО ДЮСШ «Юность»
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добровского муниципального округа, Соисполнитель: -
	руб.
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 2

к муниципальной программе "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры Добровского 

муниципального округа на 2024-2027 годы" 

 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа на 2024-2027 годы"
	№п/п
	Наименование подпрограмм
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (руб.)

	
	
	
	всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Добровского муниципального округа на 2024-2026 годы"
	Всего
	1 677 055 157, 03
	688 173 387, 71
	647 524 106, 71
	341 357 662, 61
	0

	
	
	федеральный бюджет
	1 228 228 021, 02
	463 825 421, 02
	458 410 700, 0
	305 991 900, 0
	0

	
	
	региональный бюджет
	116 548 199, 07
	57 025 006, 45
	29 260 257, 45
	30 262 935, 17
	0

	
	
	местный бюджет
	315 174 691, 8
	167 322 960, 24
	142 748 904, 12
	5 102 827,44
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	17 104 245,14
	0
	17 104 245, 14
	0
	0

	1
	Мероприятие 1:
Строительство многофункционального общественного центра с. Доброе Добровского муниципального района
	Всего
	653 068 386, 56
	194 933 496, 58
	195 495 908, 69
	262 638 981, 29
	0

	
	
	федеральный бюджет
	558 557 520, 0
	165 883 920, 0
	158 315 700, 0
	234 357 900, 0
	0

	
	
	региональный бюджет
	42 014 243, 93
	8 730 732, 63
	10 105 257, 45
	23 178 253, 85
	0

	
	
	местный бюджет
	52 496 622, 63
	20 318 843, 95
	27 074 951, 24
	5 102 827, 44
	0

	
	
	средства внебюджетных источников

	0
	0
	
	0
	0

	2
	Мероприятие 2:
Спортивно-технологическое оборудование модульного спортивного сооружения ледовой арены сборно-разборной некапитальной конструкции с пребыванием до 50 человек в с. Доброе Добровского муниципального района
	Всего
	248 452 250, 74
	248 452 250, 74
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	158 180 099, 98
	158 180 099, 98
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	8 325 268, 42
	8 325 268, 42
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	81 946 882, 34
	81 946 882, 34
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Мероприятие 3:

Реконструкция части существующего здания МБОУ СОШ №2 село Доброе имени М.И. Третьяковой с пристройкой столовой по адресу: ул. Ленина, 39, село Доброе, Добровского района, Липецкой области
	Всего
	42 209 358, 64 
	42 209 358, 64 
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	29 313 094, 51
	29 313 094, 51
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	1 542 794, 45
	1 542 794, 45
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	11 353 469, 68
	11 353 469, 68
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Мероприятие 4:
Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилых помещений в с. Доброе Добровского муниципального округа Липецкой области
	Всего
	111 851 754, 51
	111 851 754, 51
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	75 806 221, 2
	75 806 221, 2
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	3 989 801, 09
	3 989 801, 09
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	32 055 732, 22
	32 055 732, 22
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Мероприятие 5:

Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилых помещений в с. Большой Хомутец Добровского муниципального округа Липецкой области
	Всего
	25 315 951,87
	25 315 951,87
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	16 971 542,05
	16 971 542,05
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	893 239,05
	893 239,05
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	7 451 170,77
	7 451 170,77
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Мероприятие 6:

Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, по договору найма жилых помещений в с. Каликино Добровского муниципального округа Липецкой области
	Всего
	63 229 219, 12
	25 624 973, 98
	37 604 245, 14
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	17 670 543, 28
	17 670 543, 28
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	930 028, 6
	930 028, 6
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	42 524 402, 1
	7 024 402, 1
	35 500 000, 0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	2 104 245, 14
	0
	2 104 245, 14
	0
	0

	8
	
	Всего
	6 146 303, 68
	6 146 303, 68
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 7:

Капитальный ремонт МБУК "Каликинский ДЦК"
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	4 965 519, 39
	4 965 519, 39
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	1 180 784, 29
	1 180 784, 29
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Мероприятие 8:

Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад "Малышок", расположенный по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Панино
	Всего
	25 296 479, 09
	25 296 479, 09
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	25 296 479, 09
	25 296 479, 09
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Мероприятие 9:

Строительство начальной школы на 100 мест в с. Доброе
	Всего
	5 392 674, 89
	5 392 674, 89
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	5 392 674, 89
	5 392 674, 89
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Мероприятие 10:

Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Золотой петушок» расположенный по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Калинина, д. 45а
	Всего
	2 351 143, 73
	2 351 143, 73
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	2 351 143, 73
	2 351 143, 73
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Мероприятие 11:

Строительство многоквартирного жилого дома с. Доброе
	Всего
	599 000, 0
	599 000, 0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	599 000, 0
	599 000, 0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 12:
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 с. Доброе, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский округ, с. Доброе, ул. Победы, д. 13
	Всего
	128 595 351, 50
	0
	128 595 351, 50
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	97 169 000, 0
	0
	97 169 000, 0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	6 202 276, 6
	0
	6 202 276, 6
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	10 224 074, 9
	0
	10 224 074, 9
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	15 000 000, 0
	0
	15 000 000, 0
	0
	

	
	Мероприятие 13:
Строительство многофункционального стадиона на территории МБОУ СОШ № 1 с. Доброе, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский округ, с. Доброе, ул. Победы, д. 13

	Всего
	39 504 180, 1
	0
	39 504 180, 1
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	31 958 000, 0
	0
	31 958 000, 0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	2 039 872, 34
	0
	2 039 872, 34
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	5 506 307, 76
	0
	5 506 307, 76
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 14:
Строительство начальной школы с. Доброе (микрорайон Молодёжный)
	Всего
	325 043 102, 6
	0
	246 324 421, 28
	78 718 681, 32
	0

	
	
	федеральный бюджет
	242 602 000, 0
	0
	170 968 000, 0
	71 634 000, 0
	0

	
	
	региональный бюджет
	17 997 532, 38
	0
	10 912 851, 06
	7 084 681, 32
	0

	
	
	местный бюджет
	64 443 570, 22
	0
	64 443 570, 22
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 15:
Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Золотой петушок» расположенного по адресу: Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Колхозная, д. 35а
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 16:
Капитальный ремонт бассейна МБУ ДО ДЮСШ «Юность»
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0


