ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

______________2025г.                                        с. Доброе                                        №_____

Об утверждении муниципальной программы Добровского муниципального округа «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов Добровского муниципального округа  от Решение Совета депутатов от 19.02.2025 № 229-рс  Об утверждении « Стратегии социально-экономического развития Добровского муниципального округа на период до 2030 года" и постановлением администрации Добровского муниципального округа от 23.10.2025г. N 1131 "Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Добровского муниципального округа Липецкой области" администрация Добровского муниципального округа постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу Добровкого муниципального округа Липецкой области «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Глава администрации

Добровского Муниципального округа                                     А.А. Попов

# Приложение

к постановлению администрации Добровского муниципального округа Липецкой области «Об утверждении муниципальной программы Добровского муниципального округа «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы»

## Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬННОЙ

ПРОГРАММЫ  ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  « ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЖИЛЬЕМ, КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И УСЛУГАМИ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НА 2026-2030ГОДЫ»

### 1.1 Оценка текущего состояния коммунальных услуг

### в Добровском округе, тенденции, факторы и проблемные вопросы,

### определяющие направление развития качественной инфраструктуры Добровского муниципального округа

Для   успешного развития экономики Добровского муниципального округа, крайне важно добивается решения проблем жилищно-коммунальной сферы. От их решений зависит  состояние бюджета муниципального округа, благополучие населения.

Жилищно-коммунальное хозяйство Добровского муниципального округа представляют МУП «Добровский водоканал», ООО «РМК», АО «Газпром газораспределение Липецк»-Доброе, ПАО «МРСК Центра-Липецкэнерго»-Добровский участок, основной задачей которых является  жизнеобеспечение населения.

В округе последовательно проводилась реформа жилищно-коммунального комплекса. Проведены работы по передаче в муниципальную собственность коммунальной инфраструктуры. Произошли существенные преобразования и реорганизация муниципальных предприятий и имущества. Отмечается стабильность в обеспечении населения электрической и тепловой энергией. В округе практически отсутствует проблема с газификацией.

В округе имеются все необходимые предпосылки для дальнейшего развития  жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В Добровском муниципальном округе пристальное внимание уделяется благоустройству, приданию улицам, местам массового отдыха  эстетического вида, созданию благоприятных условий для населения. Проводятся работы по реконструкции уличных сетей освещения, оборудуются детские и спортивные площадки, организована работа по селективному сбору и вывозу твердых бытовых отходов, строительству (реконструкции) дорожной сети.

В развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры наблюдается ряд проблем  требующих решения, в их числе:

1. В сфере водоснабжения и водоотведения деятельности:

- 100% обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной водой;

- Строительство систем водоотведения

2. В сфере благоустройства:

- сохранность благоустройства улиц

- низкие темпы  озеленения;

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация комплекса мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы» (далее – Программа).

### 1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы»

сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

определенными в стратегии социально-экономического развития

округа, иных документах стратегического планирования

округа в сфере реализации муниципальной программы

### «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы»

Приоритеты и цели государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

### Законом Липецкой области от 25 октября 2022 года N 207-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года";

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

Приоритетами государственной политики являются:

повышение уровня и качества жизни населения;

развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы» (далее – муниципальная программа) направлена на достижение стратегической цели «Жилищно-коммунальная и энергетическая инфраструктура Добровского муниципального округа – комплекс отраслей, гарантирующих надежное жизнеобеспечение населения, социальных, производственных, инфраструктурных и коммерческих объектов энергоресурсами и коммунальными услугами на основе применения современных технологий», утвержденной Стратегией социально-экономического развития Добровского муниципального округа на период до 2030 года.

### 1.3. Задачи муниципального управления, способы их

### эффективного решения в сфере развития малого и среднего

### предпринимательства

Основными задачами муниципального управления и обеспечения населения Добровского муниципального округа качественными коммунальными услугами являются:

-Повышение уровня оснащенности водоснабжением;

- Развитие системы водоотведения в округе;

- Улучшение жилищных условий граждан округа в том числе для отдельных категорий граждан (членов семей лиц участников СВО);

- Повышение уровня благоустройства территории округа

Способы эффективного решения задач муниципального управления:

- строительство, реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения,

- строительство, приобретение жилого фонда,

- выполнение работ по благоустройству - привлекательность, неповторимость внешнего облика города в связи с проведением благоустроительных работ;

-создание благоприятных условий для проживания населения, улучшение эстетического муниципального округа, создание благоприятной и санитарно-эпидемиологической обстановки, требованиям безопасности;

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы осуществляется через реализацию государственных программ, региональных проектов и комплексов процессных мероприятий.

Положительную динамику в достижении целевых показателей муниципальной программы оказывают объемы ее финансового обеспечения.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Липецкой области, бюджета муниципального округа и внебюджетных источников.

РАЗДЕЛ II

Паспорт

Муниципальной программы

«Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы»

1. Основные положения

Таблица

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель1: Улучшение качеств условий проживания населения в округе в полтора раза до 2030г. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации <10> |  |
| Влияние на достижение целей Государственной программы Липецкой области Российской Федерации <11> | Комфортная и безопасная среда для жизни - реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для к 2030 г. - строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 4-х объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 г. -обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 97% населения округа |
| Влияние на достижение целей стратегии социально-экономического развития муниципального образования | Добровский муниципальный округ – территория с комфортным и безопасным пространством жизнедеятельности населения. Жилищно-коммунальная инфраструктура Добровского округа – комплекс отраслей, гарантирующих надежное жизнеобеспечение населения, социальных, производственных, инфраструктурных и коммерческих объектов коммунальными услугами на основе применения современных технологий; |

Показатели муниципальной  программы ««Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы»

Таблица

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <12> | Признак возрастания/ убывания <13> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <14> |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ <15> |  | Ответственный за достижение показателя <16> | Связь с показателями государственных программ Липецкой области <17> |  |  | Связь с показателями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования |  | Информационная система <18> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | Отдел экономики |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 |  | 17 |
|  | Цель 1 Улучшение качеств условий проживания населения в округе в полтора раза до 2030г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Цели 1 Удовлетворенность населения качеством предоставленных услуг по благоустройству | МП | Возрастающий | % | 80 | 2024 | 86 | 92 | 95 | 99 | 100 | Решение Совета депутатов от 19.02.2025 № 229-рс Об утверждении « Стратегии социально-экономического развития Добровскогого муниципального округа на период до 2030 года" |  | Отдел ЖК и дорожной деятельности |  |  |  |  | Уровень удовлетворённости населения качеством услуг по благоустройству | Ведомственная |
| 2 | Показатель 2 Цели 1 Удовлетворенность населения качеством предоставленных коммунальных услуг | МП | Возрастающий | % | 95 | 2024 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Решение Совета депутатов от 19.02.2025 № 229-рс Об утверждении « Стратегии социально-экономического развития Добровскогого муниципального округа на период до 2030 года" | Отдел ЖК и дорожной деятельности |  |  |  |  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставленных коммунальных услуг | Ведомственная |
| 3 | Показатель 3цели 1 Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведены мероприятия по содержанию и приведению в нормативное состояние, от его общего объема муниципального жилья | МП |  | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Совета депутатов от 19.02.2025 № 229-рс Об утверждении « Стратегии социально-экономического развития Добровскогого муниципального округа на период до 2030 года" | Отдел ЖК и дорожной деятельности |  |  |  |  |  | Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведены мероприятия по содержанию и приведению в нормативное состояние, от его общего объема муниципального жилья | Ведомственная |

3. Структура муниципальной  программы  «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы»

Таблица

| N п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента <20> |  | Связь с показателями <21> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 1.1 | Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского округа |  | Срок реализации: 2026-2030 гг. |  |  |
| 1.2 | Задача 1: Обеспечение населения качественными коммунальными услугами |  | обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной водой | Удовлетворенность населения услугами качеством предоставленных коммунальных услуг |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной и социальной инфраструктуры населения Добровского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 2.1. | Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского округа |  | Срок реализации: 2026-2030 гг. |  |  |
| 2.2. | Задача 1: Обеспечение населения качественными коммунальными услугами |  | обеспечение населения Добровского муниципального округа качественной водой |  | Удовлетворенность населения услугами качеством предоставленных коммунальных услуг |
| 3 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского округа |  | Срок реализации: 2026-2030 гг. |  |  |
| 3.2 | Задача 1: Создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа | Повышение удовлетворенности населения услугами по благоустройству |  |  | Удовлетворенность населения услугами по благоустройству |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Добровского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 4.1 | Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского округа |  | Срок реализации: 2026-2030 гг. |  |  |
| 4.2. | Задача 1: Создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа |  | Повышение удовлетворенности населения услугами по благоустройству |  | Удовлетворенность населения услугами по благоустройству |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Приобретение, содержание муниципального жилья на территории Добровского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 5.1 | Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского округа |  | Срок реализации: 2026-2030 гг. |  |  |
| 5.2 | Задача 1: Обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилья на территории округа |  | Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведены мероприятия по содержанию и приведению в нормативное состояние, от его общего объема |  | Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведены мероприятия по содержанию и приведению в нормативное состояние, от его общего объема |

4. Финансовое обеспечение  муниципальной программы  «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы»

Таблица (руб)

|  | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения <24> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа ««Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы»» ( всего), в том числе: | 94 033 743,97 | 299 301 354,52 |  |  |  |  |
| 1.1 | Бюджет МО (всего), из них: | 24 688 891,74 | 3 922 572,08 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | средства федерального бюджета | 0 | 166 936 600,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | средства областного бюджета | 69 344 852,23 | 128 442 182,44 |  |  |  |  |
| 1.2 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Объем налоговых расходов МО (справочно) <25> |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной и социальной инфраструктуры населения Добровского муниципального округа», в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Добровского муниципального округа)», в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилья на территории Добровского муниципального округа», в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

### 5. Методики расчетов показателей муниципальной программы,

### значения которых не утверждены методиками международных организаций,

### а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения

Таблица

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1 Цели 1 удовлетворенность населения качеством предоставленных услуг по благоустройству | % | Показатель определяется как отношение количества опрошенного населения к количеству населения удовлетворенного оказанными услугами по благоустройству, умноженное на 100% | Ведомственная отчетность | ежегодно до 1 февраля |
| 3 | Показатель 2 Цели 1 удовлетворенность населения качеством предоставленных коммунальных услуг | % | Показатель определяется как отношение количества опрошенного населения к количеству населения удовлетворенного оказанными услугами по благоустройству, умноженное на 100% | Ведомственная отчетность | ежегодно до 1 февраля |
| 4 | Показатель 3 цели 1 Доля муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведены мероприятия по содержанию и приведению в нормативное состояние, от его общего объема муниципального жилья | % | Показатель определяется как отношение количества заявленных жителями необходимых к приведению в нормативное состояние муниципального жилья к выполненным заявкам, умноженное на 100% | Ведомственная отчетность | ежегодно до 1 февраля |

## Раздел III. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

## ПАСПОРТ Регионального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Общие положения

Таблица

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы» |

2. Показатели регионального проекта

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1. «Обеспечение городского населения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Задачи1 Удовлетворенность населения услугами качеством предоставленных коммунальных услуг | возрастающий | Иные мероприятия | % | 94 | 2024 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Отдел жкх и дорожной деятельности | ведомственная |

3. Перечень мероприятий (результатов) регионального проекта

| N п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Реконструкция сетей водоснабжения ул. Школьная с. Панино Добровского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство реконструкция, модернизация водопроводных сетей | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 2 | Основное мероприятие 2 « Реконструкция сети водоснабжения с. Чечеры Добровского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство реконструкция, модернизация водопроводных сетей | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

Таблица

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <29> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1 «Реконструкция сетей водоснабжения ул. Школьная с. Панино Добровского района» | 28 348 469,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 348 469,36 |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО | 566 969,39 |  |  |  |  | 566 969,39 |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 16 668 900,0 |  |  |  |  | 16 668 900,0 |
| средства областного бюджета | 11 112 600,0 |  |  |  |  | 11 112 600,0 |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 « Реконструкция сети водоснабжения с. Чечеры Добровского округа» | 20 000 000 ,0 |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО | 400 000,0 |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 11 760 000,0 |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 7 840 000,0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |

## ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексное развитие систем коммунальной и социальной инфраструктуры населения Добровского муниципального округа»

1. Общие положения

Таблица

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1. «Обеспечение городского населения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Задачи1 Удовлетворенность населения услугами качеством предоставленных коммунальных услуг | возрастающий | Иные мероприятия | % | 94 | 2024 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Отдел жкх и дорожной деятельности | ведомственная |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: «Сохранение и развитие имеющегося потенциала мощности централизованных систем водопроводных сетей на территории округа. (Организация холодного водоснабжения или водоотведении в части сохранения и развития потенциала мощности централизованных систем)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 2 | Основное мероприятие 2: Строительство "Системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями " -2 этап и приобретение специализируемой техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство системы хозяйственно-бытовой канализации | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <29> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1: Сохранение и развитие имеющегося потенциала мощности централизованных систем водопроводных сетей на территории округа. (Организация холодного водоснабжения или водоотведении в части сохранения и развития потенциала мощности централизованных систем) | 22 576 086,96 | 47 320 652,17 | 48 781 914,89 |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО | 1 806 086,96 | 3 785 652,17 | 2 926 914,89 |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 20 770 000,0 | 43 535 000,0 | 45 855 000,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 22 576 086,96 | 47 320 652,17 | 48 781 914,89 |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО | 1 806 086,96 | 3 785 652,17 | 2 926 914,89 |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 20 770 000,0 | 43 535 000,0 | 45 855 000,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 22 576 086,96 | 47 320 652,17 | 48 781 914,89 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Строительство "Системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями " -2 этап и приобретение специализируемой техники | 150 080 059,05 |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО | 150 080 059,05 |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |

## ПАСПОРТ Регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы» |

2. Показатели регионального проекта

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1. «Создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Данкова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Задачи1 Удовлетворенность населения услугами по благоустройству | убывающий | Иные мероприятия | % | 94 | 2024 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | ведомственная |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Основное мероприятие «Парк Молодежный. Хочу жить и отдыхать в Добром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Парк Молодежный. Хочу жить и отдыхать в Добром | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 2 | Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование комфортной городской среды | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 3 | Основное мероприятие «Обустройство зоны отдыха у воды, берегоукрепление набережной в районе ул. В.Т.Поповой (3этап) с. Преображеновка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обустройство зоны отдыха у воды, берегоукрепление набережной в районе ул. В.Т.Поповой (3этап) с. Преображеновка. | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 4 | Основное мероприятие «Обустройство пешеходных коммуникаций в с. Доброе, по ул. Ленина 2 этап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обустройство пешеходных коммуникаций в с. Доброе, по ул. Ленина 3 этап | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 5 | Основное мероприятие « Ремонт и реконструкция памятника воинам односельчанам павшим в годы Великой отечественной Войны 1941-1945г с. Панино, ул. Ленина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт и реконструкция памятника воинам односельчанам павшим в годы Великой отечественной Войны 1941-1945г с. Панино, ул. Ленина» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

Таблица

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <29> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
| Основное мероприятие «Парк Молодежный. Хочу жить и отдыхать в Добром» | 96 542 493,33 | 0 |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: | 1 716 536,81 | 0 |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 76 540 376,47 | 0 |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 7 569 927,34 | 0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» | 10 204 081,80 | 9 795 918,43 | 9 803 921,41 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет МО (всего), из них: | 204 081,64 | 195 918,37 | 98 039,21 | 0,0 | 0,0 |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 10 000 000,16 | 9 600 000,06 | 9 705 882,20 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие «Обустройство зоны отдыха у воды, берегоукрепление набережной в районе ул. В.Т. Поповой (3этап) с. Преображеновка. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обустройство пешеходных коммуникаций в с. Доброе, по ул. Ленина 2 этап» | 17 618 439,11 | 17 618 439,31 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО | 352 368,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 17 266 070,52 | 17 618 439,31 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие « Ремонт и реконструкция памятника воинам односельчанам павшим в годы Великой отечественной Войны 1941-1945г с. Панино, ул. Ленина» | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

## ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

« Благоустройство территории Добровского муниципального округа»

1. Общие положения

Таблица

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1. «Создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Данкова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Задачи1 Удовлетворенность населения услугами по благоустройству | убывающий | Иные мероприятия | % | 94 | 2024 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | ведомственная |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | организация уличного освещения на территории округа | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 1.2 | озеленение территорий округа | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 1.3 | содержание и организация мест захоронения | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 1.4 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 1.5 | содержание памятников | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 1.6 | реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | руб |  |  |  |  |  |  |  | ведомственная |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <29> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| организация уличного освещения на территории округа |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| озеленение территорий округа |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| содержание и организация мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| содержание памятников |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных средств МО |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

## ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Приобретение, содержание муниципального жилья на территории Добровского муниципального округа»

1. Общие положения

Таблица

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности |
| --- | --- |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий |  |
| Связь с муниципальной программой | «Обеспечение населения Добровского муниципального округа жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ, благоустройство на 2026-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилья на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Задачи1 Обеспечение жильем на 1 человека | возрастающий | Иные мероприятия | % | 94 | 2024 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | ведомственная |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Основное мероприятие «Покупка жилого помещения (квартиры, дома) в собственность администрации Добровского муниципального округа Липецкой области для предоставления по договору социального найма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Покупка жилого помещения | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | тыс.руб | 0 | 2024 |  |  |  |  |  | ведомственная |
| 1 | Основное мероприятие « Оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей лиц участников СВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей лиц участников СВО | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности | КПМ | тыс.руб | 0 | 2024 |  |  |  |  |  | ведомственная |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <29> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие «Покупка жилого помещения (квартиры, дома) в собственность администрации Добровского муниципального округа Липецкой области для предоставления по договору социального найма» | 0 | 189 700 681,82 | 0 | 0 | 0 | 189 700 681,82 |
| Бюджет МО (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет собственных средств МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 0 | 166 936 600,0 | 0 | 0 | 0 | 166 936 600,0 |
| средства областного бюджета | 0 | 22 764 081,82 | 0 | 0 | 0 | 22 764 081,82 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Оказание помощи в решении бытовых вопросов членам семей лиц участников СВО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет собственных средств МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |